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Кемеровская область - Кузбасс
АДМИНИСТРАЦИЯ ТАЙГИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 24.08.2026 № 330-п                                                         Тайгинский городской округ

О внесении изменений 
в муниципальную программу
Тайгинского городского округа 
«Поддержка и развитие жилищно-коммунального хозяйства», 
утвержденную постановлением администрации 
Тайгинского городского округа от 30.12.2025 №627-п



Руководствуясь статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 20.03.2025 N 33-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в единой системе публичной власти», постановлением администрации Тайгинского городского округа от 08.07.2025 № 339-п «Об утверждении порядка разработки и реализации муниципальных программ Тайгинского городского округа и признании утратившими силу некоторых постановлений администрации», на основании Перечня муниципальных программ Тайгинского городского округа, утвержденного постановлением администрации Тайгинского городского округа от 27.06.2025 № 333-п «Об утверждении перечня муниципальных программ Тайгинского городского округа», администрация Тайгинского городского округа постановляет:
1. Внести в муниципальную программу Тайгинского городского округа «Поддержка и развитие жилищно-коммунального хозяйства», утвержденную постановлением администрации Тайгинского городского округа от 30.12.2025 №627-п изменения, изложив ее в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Тайгинский рабочий», обнародовать путем вывешивания копии постановления на информационном стенде, размещенном в помещении администрации Тайгинского городского округа по адресу: г. Тайга, ул. 40 лет Октября, д. 23 и разместить на официальном сайте администрации Тайгинского городского округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
3. Контроль над исполнением данного постановления возложить первого на заместителя главы Тайгинского городского округа Е.Ю. Кокорчук.
4. Настоящее постановление вступает в силу после дня его официального опубликования. 




Глава Тайгинского городского округа                                                     М.Е. Теремецкий

Приложение 
к постановлению администрации
Тайгинского городского округа
от 24.08.2026 № 330-п

«Утверждена
постановлением администрации
Тайгинского городского округа
от 30.12.2025 № 627-п

[bookmark: P74]Муниципальная программа
Тайгинского городского округа 
«Поддержка и развитие жилищно-коммунального хозяйства»

Стратегические приоритеты муниципальной программы
Тайгинского городского округа 
«Поддержка и развитие жилищно-коммунального хозяйства»

1. Оценка текущего состояния сферы жилищно-коммунального хозяйства и её  инфраструктуры

На территории Тайгинского городского округа жилищные услуги предоставляют организации: ООО УК «Домсервис», ООО УК «ЖКХ» ТГО, УК «Удобный Сервис». Компенсация выпадающих доходов предоставляется управляющим компаниям, в управлении которых жилые дома, непригодные для проживания, содержание общежитий по адресу: пр. Пролетарский, 87 и ул. Никитина, 6.
Коммунальные услуги населению предоставляются организациями: ООО «Тайгинский ВКХ», ОАО «Кузбасская северо-энергетическая компания», АО «Кемеровомежрайгаз», ООО «Кузбасстопливосбыт».
В настоящее время централизованная система канализирования существует в основном в северной части города. Схема подачи стоков на очистные сооружения следующая: стоки от жилого сектора северной части города, общественных зданий, некоторых предприятий через насосные станции перекачки по напорно-самотечным коллекторам поступают на главную насосную станцию и далее по двум напорным коллекторам поступают на канализационные очистные сооружения.
Действующие канализационные очистные сооружения построены по проекту С.О. «Гипрокоммунканал» г. Новосибирск 1973г. Эксплуатация начата с конца 1995 года. Строительство продолжалось более 20-ти лет. Изначально проект был рассчитан на очистку 6,2 тыс. м3/сут. На начало строительства проектная мощность объекта предполагалась уже на 4,2 тыс. м3/сут, на конец строительства мощность составила 3,8 тыс. м3/сут. Имеются площади для расширения. Очистные сооружения построены с полной биологической очисткой в составе первичных и вторичных отстойников, аэротенков, с обработкой осадка в аэробных сбраживателях с использованием иловых площадок. Очищенные стоки, согласно требованиям законодательства, обеззараживаются гипохлоридом натрия. После такой очистки и обеззараживания очищенные стоки не содержат возбудителей заболеваний. Данная схема очистки и обеззараживания стоков выполнена в полном соответствии с требованиями строительных норм, а также СаНПиН, и обеспечивает очистку стоков до показателей, позволяющих сбрасывать стоки в водоем, не оказывая на него отрицательного влияния. После очистки стоки сбрасываются в р.Каменку, приток р. Китат.
С целью сброса сточных вод Департаментом природных ресурсов и экологии КО выдано Решение № 1020/РРТ/Сс – 06.2019 от 13.07.2019г. о предоставлении водного объекта – р.Каменка - в пользование ООО «ТВКХ» (гарантирующий поставщик). 
В настоящее время очистные сооружения в г.Тайге работают с перегрузкой. Фактический объём сбрасываемых сточных вод в 2024 году 1020,7 тыс. куб. Имеет место недоочистка по некоторым ингредиентам (сухой остаток, нитрат анион, взвешенные вещества, марганец).
Кроме того, при проектировании следует учесть увеличение объемов сточных вод за счет планируемого к подключению к сетям водоотведения жилого сектора ул. Чивилихина – Восточная – Трактовая – Новая. Строительство канализационных коллекторов предусмотрено инвестиционной программой ООО «ТВКХ» в 2028г.
Деятельность Управления жилищно-коммунального и дорожного хозяйства направлена на решение вопросов местного значения и полномочий в области жилищно-коммунального и дорожного хозяйства на территории Тайгинского городского округа.
МКУ «ЕДДС» ТГО в пределах своих полномочий взаимодействует со всеми дежурно-диспетчерскими службами экстренных оперативных служб и организаций (объектов) муниципального образования независимо от форм собственности по вопросам сбора, обработки и обмена информацией о чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера (далее — ЧС) (происшествиях) и совместных действий при угрозе возникновения или возникновении ЧС (происшествий).
Во исполнение федерального закона «О теплоснабжении» необходима ежегодная актуализация схемы теплоснабжения Тайгинского городского округа.
Для обеспечения эффективного использования энергии на территории Тайгинского городского округа необходимо комплексно и системно подходить к решению разных вопросов: финансовых, организационно-методических, кадровых (в том числе подготовки и переподготовки кадров); технических (в том числе организации производства энергосберегающего оборудования и технологий); информационных (в том числе пропаганды, рекламы и автоматизации управления энергосбережением); социально-психологических (в том числе стимулирование работников, ответственных за энергосбережение). 
Основные проблемы в сфере ЖКХ:
В Тайгинском городском округе выявлены следующие проблемы:
· Устаревание и недостаток мощностей: значительный износ оборудования и нехватка мощностей.
· Высокие потери ресурсов: большие потери энергии при производстве, транспортировке и потреблении, а также высокий расход топлива.
· Технологическое отставание: несоответствие оборудования современным стандартам.
· Финансовые трудности: низкая платежеспособность потребителей и ограниченность бюджетного финансирования.
· Недостаточное обслуживание: отсутствие своевременного обслуживания и капитального ремонта многоквартирных домов.
Пути решения проблем:
Для улучшения ситуации необходимо реализовать комплекс мероприятий, направленных на:
· Модернизацию ЖКХ: обновление инфраструктуры.
· Повышение надежности: обеспечение бесперебойной работы систем жизнеобеспечения.
· Улучшение условий проживания: создание комфортных и безопасных условий для жителей.
· Повышение экономической эффективности: обеспечение устойчивой работы предприятий ЖКХ.

2. Описание приоритетов и целей муниципальной политики в сфере реализации муниципальной программы

Муниципальная политика Тайгинского городского округа, разрабатываемая для реализации муниципальной программы, ориентируется на общегосударственные приоритеты, установленные Президентом РФ, а также на стратегические планы и нормативные акты самого округа. Приоритеты и цели государственной политики в сфере реализации муниципальной программы сформированы с учетом положений Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2024 № 309 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года», решения Совета народных депутатов Тайгинского городского округа от 28.12.2018 № 33-нпа (ред. от 26.12.2019 № 43-нпа) «Об утверждении Стратегии социально-экономического развития «Тайгинского  городского округа» до 2035 года».
Настоящая муниципальная программа разработана с целью обеспечения качества и доступности услуг жилищно-коммунального хозяйства.
Для достижения данной цели планируется:
· Обеспечить население качественными коммунальными услугами и своевременным снабжением топливом.
· Снизить затраты и себестоимость услуг коммунальных предприятий.
· Улучшить качество питьевой воды путем модернизации систем водоснабжения.
· Развивать управление муниципальной коммунальной инфраструктурой, в том числе с привлечением частных инвестиций.
· Обеспечение безопасности: повышение готовности местных органов власти и служб к реагированию на чрезвычайные ситуации (ЧС), улучшение взаимодействия между различными службами и организациями при ликвидации ЧС, а также выполнение полномочий по гражданской обороне, обеспечению пожарной безопасности, защите населения и территорий от ЧС, включая обеспечение безопасности на воде.

3. Сведения о взаимосвязи со стратегическими приоритетами, целями и показателями государственных программ Кемеровской области - Кузбасса

В муниципальной программе отражена взаимосвязь с целями и показателями государственной программы Кемеровской области – Кузбасса «Развитие жилищно-коммунального и дорожного комплекса Кузбасса», утвержденной постановлением Правительства Кемеровской области-Кузбасса от 31 октября 2023 г. № 705.
Государственная программа Кемеровской области - Кузбасса «Развитие жилищно-коммунального и дорожного комплекса Кузбасса» включает в себя следующую цель - обеспечение к 2030 году качества и доступности услуг жилищно-коммунального хозяйства не менее 50 процентам населения».
Муниципальной программой Тайгинского городского округа предусмотрен декомпозированный с государственной программой Кемеровской области - Кузбасса «Развитие жилищно-коммунального и дорожного комплекса Кузбасса» показатель – численность населения, для которого улучшится качество коммунальных услуг.
Показатель направлен на улучшение качества жизни граждан, создание комфортной и безопасной среды, нового качества инфраструктуры для жизни, работы и отдыха человека.

4. Задачи муниципального управления, способы их эффективного решения в сфере поддержки и развития жилищно-коммунального хозяйства

Для достижения поставленной цели муниципальной программы предусмотрено решение следующих задач:
1. Эффективное функционирование и устойчивое развитие жилищно-коммунального хозяйства;
2. Качественное предоставление коммунальных услуг населению;
3. Снижение издержек производства и себестоимости услуг предприятий коммунального хозяйства;
4. Развитие деятельности по управлению муниципальными объектами коммунальной инфраструктуры с привлечением частного бизнеса;
5. Сбор, обработка и обмен информацией о чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера.
Способом эффективного решения задач программы является своевременное и полноценное обеспечение достижения ожидаемых эффектов, а именно: 
1. Проектирование и строительство, реконструкция объектов ЖКХ.
2. Возмещение затрат или компенсация недополученных доходов организациям, осуществляющим деятельность в сфере ЖКХ, в связи с предоставлением населению услуг по тепло - водоснабжению и водоотведению и обеспечение населения топливом.
3. Формирование комфортных и безопасных условий проживания населения города, сохранение здоровья людей, снижение социальной напряженности за счет повышения качества предоставления жилищно-коммунальных услуг.
4. Устойчивое развитие жилищно-коммунального комплекса города.
5. Повышение готовности органов местного самоуправления и служб Тайгинского городского округа к реагированию на угрозы возникновения или возникновение ЧС (происшествий), эффективности взаимодействия привлекаемых сил и средств РСЧС, в том числе экстренных оперативных служб.

























Паспорт
муниципальной программы 
Тайгинского городского округа
«Поддержка и развитие жилищно-коммунального хозяйства»

1. Основные положения

	[bookmark: Par23]Куратор муниципальной программы
	Кокорчук Елена Юрьевна, первый заместитель главы Тайгинского городского округа

	Ответственный исполнитель муниципальной программы
	Павленко Ксения Сергеевна, и.о. начальника управления жилищно-коммунального и дорожного хозяйства администрации Тайгинского городского округа

	Период реализации муниципальной программы
	2026 - 2030 годы

	Цели муниципальной программы
	Обеспечение качества и доступности услуг жилищно-коммунального хозяйства 

	Направления (подпрограммы) муниципальной программы
	1. Муниципальный проект  «Создание условий для обеспечения качества и доступности услуг жилищно-коммунального хозяйства для населения»;
2. Комплекс процессных мероприятий 
«Поддержка и развитие жилищно-коммунального хозяйства» 

	Связь с национальными целями Российской Федерации/ государственными программами Кемеровской области - Кузбасса
	Национальная цель – «Комфортная и безопасная среда для жизни».
Государственная программа Кемеровской области – Кузбасса «Развитие жилищно-коммунального и дорожного комплекса Кузбасса».











		

	2. Показатели муниципальной программы


	№ п/п
	Наименование показателя
	Уровень показателя
	Признак возрастания/убывания
	Единица измерения (по ОКЕИ)
	Базовое значение
	Значение показателя по годам
	Документ
	Ответственный за достижение показателя
	Связь с показателями государственной программы Кузбасса

	
	
	
	
	
	значение
	год
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	
	
	

	1. Цель муниципальной программы: Обеспечение качества и доступности услуг жилищно-коммунального хозяйства

	1
	Численность населения, для которого улучшится качество коммунальных услуг
	РП КО
	возрастающий
	чел.
	-
	2025
	3123
	3124
	3125
	0
	0
	Постановление Правительства Кемеровской области –Кузбасса  от 31.10.
2023 №705
	Управление ЖК и ДХ администрации ТГО
	Численность населения, для которого улучшится качество коммунальных услуг

	2
	Доля освоенных денежных средств, выделенных на оплату населения от экономически обоснованного тарифа
	ОМСУ
	возрастающий
	%
	100
	2025
	100
	100
	100
	100
	100
	-
	Управление ЖК и ДХ администрации ТГО
	-

	3
	Доля освоенных денежных средств, выделенных на строительство, реконструкцию и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры
	ОМСУ
	возрастающий
	%
	100
	2025
	100
	100
	100
	100
	100
	-
	Управление ЖК и ДХ администрации ТГО
	-

	4
	Доля освоенных денежных средств, выделенных на обеспечение деятельности управления жилищно-коммунального и дорожного хозяйства администрации Тайгинского городского округа
	ОМСУ
	возрастающий
	%
	100
	2025
	100
	100
	100
	100
	100
	-
	Управление ЖК и ДХ администрации ТГО
	-

	5
	Доля освоенных денежных средств, выделенных на обеспечение деятельности прочих учреждений жилищно-коммунального хозяйства
	ОМСУ
	возрастающий
	%
	100
	2025
	100
	100
	100
	100
	100
	-
	Управление ЖК и ДХ администрации ТГО
	-




3. План достижения показателей муниципальной программы в 2026 году

	№ п/п
	Цели/показатели муниципальной программы
	Уровень показателя
		
	Единица измерения 
(по ОКЕИ)
	Плановые значения по месяцам
	На конец 2026
года

	
	
	
	
	январь
	февраль
	март
	апрель
	май
	июнь
	июль
	август
	сентябрь
	октябрь
	ноябрь
	

	1
	Цель муниципальной программы: Обеспечение качества и доступности услуг жилищно-коммунального хозяйства

	11
	Численность населения, для которого улучшится качество коммунальных услуг
	РП КО
	чел
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	3123
	3123

	12
	Доля освоенных денежных средств, выделенных на оплату населения от экономически обоснованного тарифа
	ОМСУ
	%
	8
	16
	24
	32
	40
	48
	56
	64
	72
	80
	88
	100

	13
	Доля освоенных денежных средств, выделенных на строительство, реконструкцию и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры
	ОМСУ
	%
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	100
	0
	100

	14
	Доля освоенных денежных средств, выделенных на обеспечение деятельности управления жилищно-коммунального и дорожного хозяйства администрации Тайгинского городского округа
	ОМСУ
	%
	8
	16
	24
	32
	40
	48
	56
	64
	72
	80
	88
	100

	15
	Доля освоенных денежных средств, выделенных на обеспечение деятельности прочих учреждений жилищно-коммунального хозяйства
	ОМСУ
	%
	8
	16
	24
	32
	40
	48
	56
	64
	72
	80
	88
	100



4. Структура муниципальной программы

	№ п/п
	Задачи структурного элемента 
	Краткое описание ожидаемых эффектов от реализации задачи структурного элемента 
	Связь с показателями 

	1
	Муниципальный проект: Создание условий для обеспечения качества и доступности услуг жилищно-коммунального хозяйства для населения

	Ответственный исполнитель: Управление жилищно-коммунального и дорожного хозяйства администрации Тайгинского городского округа
	Срок реализации: 2026 – 2030 годы

	11
	Задача 1. Эффективное функционирование и устойчивое развитие жилищно-коммунального хозяйства
	Проектирование и строительство, реконструкция объектов жилищно-коммунального хозяйства
	Численность населения, для которого улучшится качество коммунальных услуг

	2
	Комплекс процессных мероприятий «Поддержка и развитие жилищно-коммунального хозяйства»

	Ответственный исполнитель: Управление жилищно-коммунального и дорожного хозяйства администрации Тайгинского городского округа
	Срок реализации: 2026 – 2030 годы

	21
	Задача 1. Снижение издержек производства и себестоимости услуг предприятий коммунального хозяйства

	Возмещение затрат или компенсация недополученных доходов организациям, осуществляющим деятельность в сфере ЖКХ, в связи с предоставлением населению услуг по тепло - водоснабжению и водоотведению и обеспечение населения топливом
	Доля освоенных денежных средств, выделенных на оплату населения от экономически обоснованного тарифа

	22
	Задача 2. Качественное предоставление коммунальных услуг населению
	Формирование комфортных и безопасных условий проживания населения города, сохранение здоровья людей, снижение социальной напряженности за счет повышения качества предоставления жилищно-коммунальных услуг
	Доля освоенных денежных средств, выделенных на строительство, реконструкцию и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры

	23
	Задача 3. Развитие деятельности по управлению муниципальными объектами коммунальной инфраструктуры с привлечением частного бизнеса
	Устойчивое развитие жилищно-коммунального комплекса города
	Доля освоенных денежных средств, выделенных на обеспечение деятельности управления жилищно-коммунального и дорожного хозяйства администрации Тайгинского городского округа


	24
	Задача 4. Сбор, обработка и обмен информацией о чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера
	Повышение готовности органов местного самоуправления и служб Тайгинского городского округа к реагированию на угрозы возникновения или возникновение ЧС (происшествий), эффективности взаимодействия привлекаемых сил и средств РСЧС, в том числе экстренных оперативных служб
	Доля освоенных денежных средств, выделенных на обеспечение деятельности прочих учреждений жилищно-коммунального хозяйства





5. Финансовое обеспечение муниципальной программы
	Наименование муниципальной программы, структурного элемента, источник финансового обеспечения
	Объем финансового обеспечения по годам, 
тыс. рублей

	
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	Всего

	Муниципальная программа Поддержка и развитие жилищно-коммунального хозяйства (всего), в том числе:
	403 636,4
	291 472,8
	288 681,6
	0,0
	0,0
	983 790,8

	Местный бюджет, из них
	20 697,9
	20 927,8
	18 136,6
	0,0
	0,0
	59 762,3

	Областной бюджет, в том числе:
	382 938,5
	270 545,0
	270 545,0
	0,0
	0,0
	924 028,5

	Федеральный бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Внебюджетные источники
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Муниципальный проект: Создание условий для обеспечения качества и доступности услуг жилищно-коммунального хозяйства для населения (всего), в том числе:
	127 293,80
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	127 293,80

	Местный бюджет, из них
	400,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	400,0

	Областной бюджет, в том числе:
	126 893,8
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	126 893,8

	Федеральный бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Внебюджетные источники
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Комплекс процессных мероприятий «Поддержка и развитие жилищно-коммунального хозяйства» (всего), в том числе:
	276 342,6
	291 472,8
	288 681,6
	0,0
	0,0
	856 497,0

	Местный бюджет, из них
	20 297,9
	20 927,80
	18 136,60
	0,0
	0,0
	59 362,3

	Областной бюджет, в том числе:
	256 044,7
	270 545,0
	270 545,0
	0,0
	0,0
	797 134,7

	Федеральный бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Внебюджетные источники
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0





Приложение № 1
к муниципальной программе 
Тайгинского городского округа
 «Поддержка и развитие жилищно-коммунального хозяйства»


[bookmark: Par710]Паспорт
муниципального проекта 
«Создание условий для обеспечения качества и доступности услуг жилищно-коммунального хозяйства для населения»

1. Основные положения

	Краткое наименование
муниципального проекта
	
	Срок реализации проекта 
	Этап 
(01.01.2026-31.12.2030)

	Куратор проекта
	Кокорчук Елена Юрьевна
	Первый заместитель главы Тайгинского городского округа

	Руководитель проекта
	Павленко Ксения Сергеевна
	И. о. начальника управления жилищно-коммунального и дорожного хозяйства администрации Тайгинского городского округа

	Администратор проекта
	Павленко Ксения Сергеевна
	И.о. начальника управления жилищно-коммунального и дорожного хозяйства администрации Тайгинского городского округа


	Связь с государственными программами Кемеровской области - Кузбасса и с муниципальными программами Тайгинского городского округа 
	Государственная программа Кемеровской области - Кузбасса
	Государственная программа Кемеровской области – Кузбасса «Развитие жилищно-коммунального и дорожного комплекса Кузбасса», утвержденная постановлением Правительства Кемеровской области-Кузбасса от 31 октября 2023 г. № 705

	
	Муниципальная программа
	Поддержка и развитие жилищно-коммунального хозяйства








	№ п/п
	Показатели
муниципально-
го проекта
	Уровень показателя 
	Единица измерения (по ОКЕИ)
	Базовое значение 
	Период, год

	
	
	
	
	значение
	год
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030

	1
	Наименование задачи: Эффективное функционирование и устойчивое развитие жилищно-коммунального хозяйства

	1.1
	Численность населения, для которого улучшится качество коммунальных услуг
	возрастающий
	чел.
	-
	2025
	3123
	3124
	3125
	0
	0


2. Показатели муниципального проекта


3. Помесячный план достижения показателей муниципального проекта в
2026 году 

	№ п/п
	Показатели
муниципального проекта
	Уровень показателя

	Единица измерения (по ОКЕИ)
	Плановые значения по месяцам
	На конец 2026 года

	
	
	
	
	январь
	февраль
	март
	апрель
	май
	июнь
	июль
	август
	сентябрь
	октябрь
	ноябрь
	

	1
	Наименование задачи: Эффективное функционирование и устойчивое развитие жилищно-коммунального хозяйства

	11
	Численность населения, для которого улучшится качество коммунальных услуг
	РП КО
	чел
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	3123
	3123












4. Мероприятия (результаты) муниципального проекта
	№ п/п
	Наименование мероприятия (результата)
	Наименование структурных элементов муниципальной программы вместе с наименованием муниципальной программы
	Единица измерения (по ОКЕИ)
	Базовое значение
	Значения мероприятия (результата), параметра характеристики мероприятия (результата) по годам
	Тип мероприятия (результата) 
	Уровень мероприятия (результата)
	Связь с показателями муниципального проекта

	
	
	
	
	значение
	год
	2026 
	2027
	2028
	2029
	2030
	
	
	

	1
	Наименование задачи: Эффективное функционирование и устойчивое развитие жилищно-коммунального хозяйства

	11
	«Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры (за счет средств областного бюджета)»
	Муниципальный проект
«Создание условий для обеспечения качества и доступности услуг жилищно-коммунального хозяйства для населения»
Муниципальная программа
«Поддержка и развитие жилищно-коммунального хозяйства»
	чел
	-
	2025
	3123
	3124
	3125
	0
	0
	Строительство (реконструкция, техническое перевооружение, приобретение) объекта недвижимого имущества
	РП КО
	Численность населения, для которого улучшится качество коммунальных услуг





5. Финансовое обеспечение реализации муниципального проекта

	Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования
	Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей
	Всего
(тыс. рублей)

	
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	

	Муниципальный проект «Создание условий для обеспечения качества и доступности услуг жилищно-коммунального хозяйства для населения»
	127 293,80
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	127 293,80

	Итого по проекту, в том числе:
	127 293,80
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	127 293,80

	Местный бюджет, из них
	400,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	400,0

	Областной бюджет, в том числе:
	126 893,8
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	126 893,8

	Федеральный бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Внебюджетные источники
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Наименование задачи:  Эффективное функционирование и устойчивое развитие жилищно-коммунального хозяйства

	«Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры (за счет средств областного бюджета)»
	127 293,80
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	127 293,80

	Местный бюджет, из них
	400,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	400,0

	Областной бюджет, в том числе:
	126 893,8
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	126 893,8

	Федеральный бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Внебюджетные источники
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0






6. План исполнения бюджета Тайгинского городского округа в части бюджетных ассигнований, предусмотренных
на финансовое обеспечение реализации муниципального проекта
в 2026 году
	№ п/п
	Наименование мероприятия (результата)
	План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)
	Всего на конец 2026 года 
(тыс. рублей)

	
	
	январь
	февраль
	март
	апрель
	май
	июнь
	июль
	август
	сентябрь
	октябрь
	ноябрь
	

	1
	Наименование задачи: Эффективное функционирование и устойчивое развитие жилищно-коммунального хозяйства

	11
	«Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры (за счет средств областного бюджета)»
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	127 293,80
	127 293,80

	Итого
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	127 293,80
	127 293,80




7. План реализации муниципального проекта


	Задача, мероприятие (результат)/контрольная точка
	Дата наступления контрольной точки 
	Ответственный исполнитель (участник муниципальной программы)
	Вид подтверждающего документа

	Наименование задачи: Эффективное функционирование и устойчивое развитие жилищно-коммунального хозяйства

	«Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры (за счет средств областного бюджета)»
	Х
	Х
	Х

	Контрольная точка 1
Заключение соглашение на предоставление субсидий
	до 15 февраля
	Управление ЖК и ДХ администрации ТГО
	Соглашение

	Контрольная точка 2
Заключение контракта
	до 15 мая
	
	Контракт на выполнение работ

	Контрольная точка 3
Осуществление приемки поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг
	до 15 сентября
	
	Акт выполненных работ






















Приложение № 2
к муниципальной программе 
Тайгинского городского округа
«Поддержка и развитие жилищно-коммунального хозяйства»
[bookmark: Par1089]
Паспорт
комплекса процессных мероприятий «Поддержка и развитие жилищно-коммунального хозяйства»

1. Общие положения

	Ответственный исполнитель муниципальной программы
	Управление жилищно-коммунального и дорожного хозяйства администрации Тайгинского городского округа (Павленко Ксения Сергеевна, и.о. начальника управления жилищно-коммунального и дорожного хозяйства администрации Тайгинского городского округа)

	Связь с муниципальной программой
	Муниципальная программа
«Поддержка и развитие жилищно-коммунального хозяйства»





	2. Показатели комплекса процессных мероприятий

	

№ п/п
	Наименование задачи/показателя
	Уровень показателя 
	Единица измерения 
(по ОКЕИ)
	Базовое значение
	Значение показателей по годам
	Ответственный за достижение показателя (участник муниципальной программы)

	
	
	
	
	значение
	год
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	

	1
	Задача. Снижение издержек производства и себестоимости услуг предприятий коммунального хозяйства

	1.1
	Доля освоенных денежных средств, выделенных на оплату населения от экономически обоснованного тарифа
	ОМСУ
	%
	100
	2025
	100
	100
	100
	100
	100
	Управление жилищно-коммунального и дорожного хозяйства администрации Тайгинского городского округа

	2
	Задача. Качественное предоставление коммунальных услуг населению

	2.1
	Доля освоенных денежных средств, выделенных на строительство, реконструкцию и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры
	ОМСУ
	%
	100
	2025
	100
	100
	100
	100
	100
	Управление жилищно-коммунального и дорожного хозяйства администрации Тайгинского городского округа

	3
	Задача. Развитие деятельности по управлению муниципальными объектами коммунальной инфраструктуры с привлечением частного бизнеса

	3.1
	Доля освоенных денежных средств, выделенных на обеспечение деятельности управления жилищно-коммунального и дорожного хозяйства администрации Тайгинского городского округа
	ОМСУ
	%
	100
	2025
	100
	100
	100
	100
	100
	Управление жилищно-коммунального и дорожного хозяйства администрации Тайгинского городского округа

	4
	Задача. Сбор, обработка и обмен информацией о чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера

	4.1
	Доля освоенных денежных средств, выделенных на обеспечение деятельности прочих учреждений жилищно-коммунального хозяйства
	ОМСУ
	%
	100
	2025
	100
	100
	100
	100
	100
	Управление жилищно-коммунального и дорожного хозяйства администрации Тайгинского городского округа





3. План достижения показателей комплекса процессных
мероприятий в 2026 году

	№ п/п
	Показатели комплекса процессных мероприятий

	Уровень показателя
	Единица измерения (по ОКЕИ)
	Плановые значения по месяцам
	На конец 2026 года

	
	
	
	
	январь
	февраль
	март
	апрель
	май
	июнь
	июль
	август
	сентябрь
	октябрь
	ноябрь
	

	1
	Задача. Снижение издержек производства и себестоимости услуг предприятий коммунального хозяйства

	11
	Доля освоенных денежных средств, выделенных на оплату населения от экономически обоснованного тарифа
	ОМСУ
	%
	8
	16
	24
	32
	40
	48
	56
	64
	72
	80
	88
	100

	2
	Задача. Качественное предоставление коммунальных услуг населению

	21
	Доля освоенных денежных средств, выделенных на строительство, реконструкцию и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры
	ОМСУ
	%
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	100
	0
	100

	3
	Задача. Развитие деятельности по управлению муниципальными объектами коммунальной инфраструктуры с привлечением частного бизнеса

	31
	Доля освоенных денежных средств, выделенных на обеспечение деятельности управления жилищно-коммунального и дорожного хозяйства администрации Тайгинского городского округа
	ОМСУ
	%
	8
	16
	24
	32
	40
	48
	56
	64
	72
	80
	88
	100

	4
	Задача. Сбор, обработка и обмен информацией о чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера

	41
	Доля освоенных денежных средств, выделенных на обеспечение деятельности прочих учреждений жилищно-коммунального хозяйства
	ОМСУ
	%
	8
	16
	24
	32
	40
	48
	56
	64
	72
	80
	88
	100



4. Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий

	№ п/п
	Наименование мероприятия (результата)
	Тип мероприятия 
(результата) 
	Единица измерения
 (по ОКЕИ)
	Базовое значение
	Значения мероприятия (результата), параметра характеристики мероприятия (результата) по годам 

	
	
	
	
	значение
	год
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030

	1
	Задача. Снижение издержек производства и себестоимости услуг предприятий коммунального хозяйства

	11
	Компенсация выпадающих доходов организациям предоставляющим населению жилищные услуги по тарифам не обеспечивающим возмещение издержек
	Оказание услуг (выполнение работ)
	%
	100
	2025
	100
	100
	100
	100
	100

	12
	Компенсация (возмещение) выпадающих доходов организаций, осуществляющих холодное водоснабжение и (или) водоотведение, реализацию сжиженного газа, возникающих при применении льготных цен (тарифов)
	Оказание услуг (выполнение работ)
	%
	100
	2025
	100
	100
	100
	100
	100

	13
	Компенсация (возмещение) выпадающих доходов теплоснабжающих организаций, организаций, осуществляющих горячее водоснабжение, реализацию твердого топлива, возникающих при применении льготных цен (тарифов)
	%
	100
	2025
	100
	100
	100
	100
	100
	100

	2
	Задача. Качественное предоставление коммунальных услуг населению

	21
	Модернизация коммунальной инфраструктуры
	Приобретение товаров, работ, услуг

	%
	-
	2025
	100
	100
	100
	100
	100

	3
	Задача. Развитие деятельности по управлению муниципальными объектами коммунальной инфраструктуры с привлечением частного бизнеса

	31
	Обеспечение деятельности УЖКиДХ администрации Тайгинского городского округа
	Осуществление 
текущей 
деятельности
	%
	100
	2025
	100
	100
	100
	100
	100

	4
	Задача. Сбор, обработка и обмен информацией о чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера

	41
	Обеспечение деятельности прочих учреждений жилищно-коммунального хозяйства
	Осуществление 
текущей 
деятельности
	%
	100
	2025
	100
	100
	100
	100
	100



5. Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий

	Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования
	Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей

	
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	Всего

	Комплекс процессных мероприятий «Поддержка и развитие жилищно-коммунального хозяйства» (всего), в том числе:
	276 342,6
	291 472,8
	288 681,6
	0,0
	0,0
	
856 497,0

	Местный бюджет, из них
	20 297,9
	20 927,8
	18 136,6
	0,0
	0,0
	59 362,3

	Областной бюджет, в том числе:
	256 044,7
	270 545,0
	270 545,0
	0,0
	0,0
	797 134,7

	Федеральный бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Внебюджетные источники
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Компенсация выпадающих доходов организациям предоставляющим населению жилищные услуги по тарифам не обеспечивающим возмещение издержек
	374,1
	1 374,1
	1 374,1
	0,0
	0,0
	3 122,3

	Местный бюджет, из них
	374,1
	1 374,1
	1 374,1
	0,0
	0,0
	3 122,3

	Областной бюджет, в том числе:
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Федеральный бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Внебюджетные источники
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Компенсация (возмещение) выпадающих доходов организаций, осуществляющих холодное водоснабжение и (или) водоотведение, реализацию сжиженного газа, возникающих при применении льготных цен (тарифов)
	94 226,6
	99 503,3
	99 503,3
	0,0
	0,0
	293 233,2

	Местный бюджет, из них
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Областной бюджет, в том числе:
	94 226,6
	99 503,3
	99 503,3
	0,0
	0,0
	293 233,2

	Федеральный бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Внебюджетные источники
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Компенсация (возмещение) выпадающих доходов теплоснабжающих организаций, организаций, осуществляющих горячее водоснабжение, реализацию твердого топлива, возникающих при применении льготных цен (тарифов)
	161 818,1
	171 041,7
	171 041,7
	0,0
	0,0
	503 901,5

	Местный бюджет, из них
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Областной бюджет, в том числе:
	161 818,1
	171 041,7
	171 041,7
	0,0
	0,0
	503 901,5

	Федеральный бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Внебюджетные источники
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Модернизация коммунальной инфраструктуры
	10,0
	10,0
	10,0
	0,0
	0,0
	30,0

	Местный бюджет, из них
	10,0
	10,0
	10,0
	0,0
	0,0
	30,0

	Областной бюджет, в том числе:
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Федеральный бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Внебюджетные источники
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Обеспечение деятельности УЖКиДХ администрации Тайгинского городского округа
	13 410,5
	13 607,30
	10 816,10
	0,0
	0,0
	37 833,9

	Местный бюджет, из них
	13 410,5
	13 607,30
	10 816,10
	0,0
	0,0
	[bookmark: _GoBack]37 833,9

	Областной бюджет, в том числе:
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Федеральный бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Внебюджетные источники
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Обеспечение деятельности прочих учреждений жилищно-коммунального хозяйства
	6 403,3
	5 936,4
	5 936,4
	0,0
	0,0
	18 276,1

	Местный бюджет, из них
	6 403,3
	5 936,4
	5 936,4
	0,0
	0,0
	18 276,1

	Областной бюджет, в том числе:
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Федеральный бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Внебюджетные источники
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Разработка программы комплексного развития коммунальной инфраструктуры
	100,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	100,0

	Местный бюджет, из них
	100,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	100,0

	Областной бюджет, в том числе:
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Федеральный бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Внебюджетные источники
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0






6. План реализации комплекса процессных мероприятий


	Задача, мероприятие (результат)/контрольная точка
	Дата наступления контрольной точки
	Ответственный исполнитель (участник муниципальной программы)
	Вид подтверждающего документа 

	Задача 1.  Снижение издержек производства и себестоимости услуг предприятий коммунального хозяйства 

	1.1. Компенсация выпадающих доходов организациям предоставляющим населению жилищные услуги по тарифам не обеспечивающим возмещение издержек
	Х
	Х
	Х

	Контрольная точка 1.
Заключение соглашения о компенсации выпадающих доходов (возмещению) из бюджета Тайгинского городского округа организациям предоставляющим  жилищные услуги
	Ежегодно
до 20 февраля
	Управление ЖК и ДХ администрации ТГО
	Соглашение

	Контрольная точка  2
Предоставление субсидии из бюджета Тайгинского городского округа на возмещение недополученных доходов  организациям предоставляющим  жилищные услуги
	Ежемесячно до 15 числа
	
	Счет, расчет

	1.2. Компенсация (возмещение) выпадающих доходов организаций, осуществляющих холодное водоснабжение и (или) водоотведение, реализацию сжиженного газа, возникающих при применении льготных цен (тарифов)
	Х
	Х
	Х

	Контрольная точка 1
Заключение соглашения о компенсации выпадающих доходов (возмещению) из бюджета Тайгинского городского округа организациям
	Ежегодно
до 20 февраля
	Управление ЖК и ДХ администрации ТГО
	Соглашение

	Контрольная точка 2
Предоставление субсидии из бюджета Тайгинского городского округа на возмещение недополученных доходов организациям
	Ежемесячно до 15 числа
	
	Счет, расчет

	1.3. Компенсация (возмещение) выпадающих доходов теплоснабжающих организаций, организаций, осуществляющих горячее водоснабжение, реализацию твердого топлива, возникающих при применении льготных цен (тарифов)
	Х
	Х
	Х

	Контрольная точка 1
Заключение соглашения о компенсации выпадающих доходов (возмещению) из бюджета Тайгинского городского округа  организациям
	Ежегодно
до 20 февраля
	Управление ЖК и ДХ администрации ТГО
	Соглашение

	Контрольная точка 2
Предоставление субсидии из бюджета Тайгинского городского округа на возмещение недополученных доходов  организациям
	Ежемесячно до 15 числа
	
	Счет, расчет

	Задача 2.  Качественное предоставление коммунальных услуг население

	2.1. Модернизация коммунальной инфраструктуры
	Х
	Х
	Х

	Контрольная точка 1
Заключение соглашение на предоставление субсидий  
	Ежегодно
до 15 февраля
	



Управление ЖК и ДХ администрации ТГО
	Соглашение

	Контрольная точка 2
Заключение контракта
	Ежегодно
до 15 мая
	
	Контракт на выполнение работ

	Контрольная точка 3
Осуществление приемки поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг
	Ежегодно
до 15 ноября
	
	УПД, 
акт выполненных работ

	Задача 3. Развитие деятельности по управлению муниципальными объектами 
коммунальной инфраструктуры с привлечением частного бизнеса

	3.1. Обеспечение деятельности УЖКиДХ администрации Тайгинского городского округа
	Х
	Х
	Х

	Контрольные точки
не устанавливаются
	Х
	Х
	Х

	Задача 4. Сбор, обработка и обмен информацией о чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера

	4.1. Обеспечение деятельности прочих учреждений жилищно-коммунального хозяйства
	Х
	Х
	Х

	Контрольные точки
не устанавливаются
	Х
	Х
	Х
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