Кемеровская область - Кузбасс

АДМИНИСТРАЦИЯ ТАЙГИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 11.12.2025 № 586-п                                                       Тайгинский городской округ

Об утверждении муниципальной

программы Тайгинского городского округа

«Дорожная деятельность и безопасность

дорожного движения»

Руководствуясь статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации,  Федеральным законом от 20.03.2025 N 33-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в единой системе публичной власти», постановлением администрации Тайгинского городского округа от 08.07.2025 № 339-п «Об утверждении порядка разработки и реализации муниципальных программ Тайгинского городского округа и признании утратившими силу некоторых постановлений администрации», на основании Перечня муниципальных программ Тайгинского городского округа, утвержденного постановлением администрации Тайгинского городского округа от 27.06.2025 № 333-п «Об утверждении перечня муниципальных программ Тайгинского городского округа», администрация Тайгинского городского округа постановляет:

1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу Тайгинского городского округа «Дорожная деятельность и безопасность дорожного движения».

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Тайгинский рабочий», обнародовать путем вывешивания копии постановления на информационном стенде, размещенном в помещении администрации Тайгинского городского округа по адресу: г. Тайга, ул. 40 лет Октября, д. 23 и разместить на официальном сайте администрации Тайгинского городского округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы Тайгинского городского округа Е.Ю. Кокорчук.

4. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2026.

Глава Тайгинского городского округа                                                     М.Е. Теремецкий

# Утверждена

постановлением администрации

Тайгинского городского округа

от 11.12.2025 № 586-п

Муниципальная программа

Тайгинского городского округа

«Дорожная деятельность и безопасность дорожного движения»

Стратегические приоритеты муниципальной программы

«Дорожная деятельность и безопасность дорожного движения»

1. Оценка текущего состояния сферы дорожного комплекса

Автомобильные дороги общего пользования являются важнейшей составляющей транспортной инфраструктуры и оказывают существенное влияние на темпы социально-экономического развития городского округа.

Формирование современной и эффективной сети автомобильных дорог общего пользования и обеспечение устойчивой ее работы  являются необходимыми условиями повышения конкурентоспособности городского округа и роста благосостояния жителей.

Улично-дорожная сеть городского округа составляет 293,3 км, оборудована светофорными объектами, пешеходными переходами, искусственными неровностями.

В настоящее время существующая сеть автомобильных дорог общего пользования не в полной мере отвечает требованиям сегодняшнего дня, так как имеет недостаточную плотность дорог, техническое состояние значительной части автомобильных дорог своим параметрам не соответствует техническим нормам и возросшей интенсивности движения.

С учетом финансовых возможностей и приоритетности задач социально-экономического развития городского округа развитие сети автомобильных дорог общего пользования осуществляется последовательно.

В целях сохранности и устойчивой работы существующей сети автомобильных работ для обеспечения  круглогодичного, непрерывного, безопасного и комфортного  движения автомобильного транспорта необходимо осуществление в течение всего года обязательного комплекса работ по уходу за дорогами, дорожными сооружениями и полосой отвода, профилактике и устранению постоянно возникающих деформаций и повреждений, зимнему содержанию, уходу за элементами обустройства дороги, организации и обеспечению безопасности движения.

Значительный ежегодный рост количества автотранспорта и его грузоподъемности приводит к ускоренному износу и разрушению существующей сети автомобильных дорог, в результате чего в настоящее время большая часть автомобильных дорог не соответствуют нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационному состоянию. Неудовлетворительное транспортно-эксплуатационное состояние автомобильных дорог приводит к росту дорожно-транспортных происшествий, снижению деловой активности населения, убыткам пользователей автомобильных дорог, ухудшению экологической обстановки.

Дорожно-транспортные происшествия наносят экономике муниципального округа значительный ущерб.

Для восстановления транспортно-эксплуатационных и технических характеристик дорог и дорожных сооружений, а также их повышения необходимо проведение работ по ремонту и капитальному ремонту.

Реализация Программы позволит комплексно подойти к развитию автомобильных дорог, искусственных сооружений и технических средств организации дорожного движения, обеспечить их согласованное развитие и функционирование, соответственно, более эффективное использование финансовых и материальных ресурсов. Процесс совершенствования автомобильных дорог окажет существенное влияние на социально-экономическое развитие муниципального образования.

Программа содержит характеристики и механизм реализации мероприятий по капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения и сооружений.

За 2025 год в Тайге отремонтировано 4 автомобильные дороги, протяженностью 2,2 км. Также проведено летнее и зимнее содержание, проведены противопаводковые мероприятия для ликвидации подтоплений. В рамках проведения мероприятий по безопасности дорожного движения выполнены работы по установке, замене пешеходных ограждений и дорожных знаков, установке дорожных неровностей, ремонту светофорных объектов.

- Описание приоритетов и целей муниципальной политики в сфере реализации муниципальной программы

Приоритеты Тайгинского городского округа в сфере дорожной деятельности и безопасности дорожного движения – это повышение уровня безопасности дорожного движения, как транспортного, так и пешеходного.

Цели программы:

1. Сохранение, совершенствование и развитие сети автомобильных дорог местного значения в соответствии с потребностями экономики и населения, и обеспечение ее эффективного функционирования.

2. Обеспечение высокого уровня безопасности дорожного движения. Приоритеты реализуемой политики в сфере дорожной деятельности и безопасности дорожного движения на территории Тайгинского городского округа установлены следующими стратегическими документами и нормативными правовыми актами:

- Федеральным законом от 20.03.2025 № 33-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в единой системе публичной власти»;

- Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2024 № 309 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года»;

- Государственной программой «Развитие жилищно-коммунального и дорожного комплекса Кузбасса», утвержденной постановлением Правительства Кемеровской области – Кузбасса от 31.10.2023 №705;

- Постановлением администрации Тайгинского городского округа от 27.08.2019  № 420-п (ред. от 31.03.2025 № 168-п) «Об утверждении плана мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития «Тайгинского городского округа» до 2035 года».

Реализация положений вышеперечисленных стратегических документов и нормативных правовых актов позволила наметить пути решения проблем в сфере дорожной деятельности и безопасности дорожного движения.

3. Сведения о взаимосвязи со стратегическими приоритетами, целями и показателями государственных программ Кемеровской области – Кузбасса

Настоящая муниципальная программа не имеет связи с государственными программами Российской Федерации, с государственными программами Кемеровской области - Кузбасса.

4. Задачи муниципального управления, способы их эффективного решения в сфере дорожного комплекса и безопасность дорожного движения

Реализация данной Программы направлена на сохранение, совершенствование и развитие сети автомобильных дорог местного значения в соответствии с потребностями экономики и населения, и обеспечение ее эффективного функционирования, а также обеспечение высокого уровня безопасности дорожного движения.

Для достижения поставленной цели предполагается решение следующих основных задач:

1. Обеспечение сохранности автомобильных дорог и поддержание их в состоянии, обеспечивающем круглогодичное, бесперебойное и безопасное движение автомобильного транспорта.

2. Обеспечение безопасности дорожного движения на территории муниципального образования.

3. Снижение доли автомобильных дорог муниципального образования, не соответствующих нормативным требованиям.

4. Совершенствование организации движения транспорта и пешеходов.

Способом эффективного решения задач программы является своевременное и полноценное обеспечение достижения ожидаемых эффектов, а именно ожидается:

1. Сохранность автомобильных дорог и поддержание их в состоянии, обеспечивающем круглогодичное, бесперебойное и безопасное движение автомобильного транспорта.

2. Сокращение количества дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими.

3. Повышение доли автомобильных дорог муниципального образования соответствующих нормативным требованиям.

4. Сокращено количества лиц, погибших и травмированных в результате дорожно-транспортных происшествий.

Паспорт

муниципальной программы Тайгинского городского округа

«Дорожная деятельность и безопасность дорожного движения»

1. Основные положения

| Куратор муниципальной программы | Кокорчук Елена Юрьевна, первый заместитель главы Тайгинского городского округа |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Костюченко Марина Николаевна, начальник отдела капитального строительства Управления жилищно-коммунального и дорожного хозяйства администрации Тайгинского городского округа |
| Период реализации муниципальной программы | 2026 - 2030 годы |
| Цели муниципальной программы | 1. Сохранение, совершенствование и развитие сети автомобильных дорог местного значения в соответствии с потребностями экономики и населения, и обеспечение ее эффективного функционирования; 2. Обеспечение высокого уровня безопасности дорожного движения. |
| Направления (подпрограммы) муниципальной программы | Комплекс процессных мероприятий «Дорожное хозяйство и муниципальный дорожный фонд» |
| Связь с национальными целями Российской Федерации/ государственными программами Кемеровской области - Кузбасса | Отсутствует/отсутствует |

| 2. Показатели муниципальной программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Уровень показателя | Признак возрастания/убывания |  | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | Значение показателя по годам |  |  |  |  |  | Документ | Ответственный за достижение показателя | Связь с показателями государственной программы Кузбасса |
|  |  |  |  |  |  | значение | год | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |  |  |  |
| Цель 1. Сохранение, совершенствование и развитие сети автомобильных дорог местного значения в соответствии с потребностями экономики и населения, и обеспечение ее эффективного функционирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Доля освоения денежных средств на проектирование, строительство, реконструкцию, текущий, капитальный ремонт дорог общего пользования местного значения | ОМСУ |  | возрастающий | % | 100 | 2025 | 100 | 100 | 100 | 100 |  | 100 | Отсутствует | Отдел капитального строительства Управления жилищно-коммунального и дорожного хозяйства администрации Тайгинского городского округа | - |
| 2 | Доля освоения денежных средств на летнее содержание дорог общего пользования местного значения | ОМСУ |  | возрастающий | % | 100 | 2025 | 100 | 100 | 100 | 100 |  | 100 | Отсутствует | Отдел капитального строительства Управления жилищно-коммунального и дорожного хозяйства администрации Тайгинского городского округа | - |
| 3 | Доля освоения денежных средств на зимнее содержание дорог общего пользования местного значения | ОМСУ |  | возрастающий | % | 100 | 2025 | 100 | 100 | 100 | 100 |  | 100 | Отсутствует | Отдел капитального строительства Управления жилищно-коммунального и дорожного хозяйства администрации Тайгинского городского округа | - |
| 4 | Доля освоения денежных средств на обеспечение дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных дорожных сооружений на них (за счет средств областного бюджета) | ОМСУ |  | возрастающий | % | 100 | 2025 | 100 | 100 | 100 | 100 |  | 100 | Отсутствует | Отдел капитального строительства Управления жилищно-коммунального и дорожного хозяйства администрации Тайгинского городского округа | - |
| 5 | Доля освоения денежных средств на проектно-сметную документацию на автомобильные дороги местного значения | ОМСУ |  | возрастающий | % | 100 | 2025 | 100 | 100 | 100 | 100 |  | 100 | Отсутствует | Отдел капитального строительства Управления жилищно-коммунального и дорожного хозяйства администрации Тайгинского городского округа | - |
| 6 | Доля освоения денежных средств на противопаводковые мероприятия | ОМСУ |  | возрастающий | % | 100 | 2025 | 100 | 100 | 100 | 100 |  | 100 | Отсутствует | Отдел капитального строительства Управления жилищно-коммунального и дорожного хозяйства администрации Тайгинского городского округа | - |
| Цель 2. Обеспечение высокого уровня безопасности дорожного движения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Нанесение дорожной разметки на автомобильные дороги | ОМСУ |  | возрастающий | км | 17 | 2025 | 17 | 17 | 17 | 17 |  | 17 | Отсутствует | Отдел капитального строительства Управления жилищно-коммунального и дорожного хозяйства администрации Тайгинского городского округа | - |
| 2 | Доля освоения денежных средств на содержание, установку дорожных знаков | ОМСУ |  | возрастающий | % | 100 | 2025 | 100 | 100 | 100 | 100 |  | 100 | Отсутствует | Отдел капитального строительства Управления жилищно-коммунального и дорожного хозяйства администрации Тайгинского городского округа | - |
| 3 | Содержание светофорных объектов | ОМСУ |  | возрастающий | шт | 11 | 2025 | 11 | 11 | 11 | 11 |  | 11 | Отсутствует | Отдел капитального строительства Управления жилищно-коммунального и дорожного хозяйства администрации Тайгинского городского округа | - |
| 4 | Доля освоения денежных средств на устройство, ремонт тротуаров, пешеходных мостиков | ОМСУ |  | возрастающий | % | 100 | 2025 | 100 | 100 | 100 | 100 |  | 100 | Отсутствует | Отдел капитального строительства Управления жилищно-коммунального и дорожного хозяйства администрации Тайгинского городского округа | - |
| 5 | Доля освоения денежных средств на проведения мероприятий в рамках безопасного дорожного движения | ОМСУ |  | возрастающий | % | 100 | 2025 | 100 | 100 | 100 | 100 |  | 100 |  | Отдел капитального строительства Управления жилищно-коммунального и дорожного хозяйства администрации Тайгинского городского округа | - |

3. План достижения показателей муниципальной программы

в 2026 году

| № п/п | Цели/показатели муниципальной программы | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Плановые значения по месяцам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | На конец 2026 года |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь |  |
| 1 | Цель: Сохранение, совершенствование и развитие сети автомобильных дорог местного значения в соответствии с потребностями экономики и населения, и обеспечение ее эффективного функционирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Доля освоения денежных средств на проектирование, строительство, реконструкцию, текущий, капитальный ремонт дорог общего пользования местного значения | ОМСУ | % | 0 | 0 | 0 | 10 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 |
| 2 | Доля освоения денежных средств на летнее содержание дорог общего пользования местного значения | ОМСУ | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 60 | 90 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 3 | Доля освоения денежных средств на зимнее содержание дорог общего пользования местного значения | ОМСУ | % | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 70 | 100 | 100 |
| 4 | Доля освоения денежных средств на обеспечение дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных дорожных сооружений на них (за счет средств областного бюджета) | ОМСУ | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 80 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 5 | Доля освоения денежных средств на проектно-сметную документацию на автомобильные дороги местного значения | ОМСУ | % | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 80 | 90 | 100 | 100 |
| 6 | Доля освоения денежных средств на противопаводковые мероприятия | ОМСУ | % | 0 | 0 | 10 | 30 | 40 | 40 | 40 | 60 | 80 | 80 | 100 | 100 |
| 2 | Цель 2. Обеспечение высокого уровня безопасности дорожного движения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Нанесение дорожной разметки на автомобильные дороги | ОМСУ | км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 |
| 2 | Доля освоения денежных средств на содержание, установку дорожных знаков | ОМСУ | % | 0 | 0 | 10 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 100 |
| 3 | Содержание светофорных объектов | ОМСУ | шт | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 11 |
| 4 | Доля освоения денежных средств на устройство, ремонт тротуаров, пешеходных мостиков | ОМСУ | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 80 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 5 | Доля освоения денежных средств на проведения мероприятий в рамках безопасного дорожного движения | ОМСУ | % | 0 | 0 | 20 | 30 | 50 | 50 | 60 | 60 | 70 | 80 | 100 | 100 |

4. Структура муниципальной программы

| № п/п | Задачи структурного элемента | Краткое описание ожидаемых эффектов от реализации задачи структурного элемента | Связь с показателями |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Комплекс процессных мероприятий: «Дорожное хозяйство и муниципальный дорожный фонд» |  |  |  |
| Ответственный за реализацию: Управление жилищно-коммунального и дорожного хозяйства администрации Тайгинского городского округа |  | Срок реализации: 2026 - 2030 годы |  |  |
| 1.1 | Задача: Обеспечение сохранности автомобильных дорог и поддержание их в состоянии, обеспечивающем круглогодичное, бесперебойное и безопасное движение автомобильного транспорта | Сохранность автомобильных дорог и поддержание их в состоянии, обеспечивающем круглогодичное, бесперебойное и безопасное движение автомобильного транспорта |  | Доля освоения денежных средств на проектирование, строительство, реконструкцию, текущий, капитальный ремонт дорог общего пользования местного значения; доля освоения денежных средств на противопаводковые мероприятия; доля освоения денежных средств на зимнее содержание дорог общего пользования местного значения; доля освоения денежных средств на летнее содержание дорог общего пользования местного значения. |
| 1.2 | Задача: Обеспечение безопасности дорожного движения на территории муниципального образования | Сокращение количества дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими |  | Доля освоения денежных средств на проведения мероприятий в рамках безопасного дорожного движения; содержание светофорных объектов; доля освоения денежных средств на содержание, установку дорожных знаков; нанесение дорожной разметки на автомобильные дороги. |
| 1.3 | Задача: Снижение доли автомобильных дорог муниципального образования, не соответствующих нормативным требованиям. | Повышение доли автомобильных дорог муниципального образования соответствующих нормативным требованиям. |  | Доля освоения денежных средств на проектно-сметную документацию на автомобильные дороги местного значения; доля освоения денежных средств на обеспечение дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных дорожных сооружений на них (за счет средств областного бюджета). |
| 1.4 | Задача: Совершенствование организации движения транспорта и пешеходов. | Сокращено количества лиц, погибших и травмированных в результате дорожно-транспортных происшествий. |  | Доля освоения денежных средств на устройство, ремонт тротуаров, пешеходных мостиков. |

5. Финансовое обеспечение муниципальной программы

| Наименование муниципальной программы, структурного элемента, источник финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения по годам, тыс. рублей |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | Всего |
| Муниципальная программа «Дорожная деятельность и безопасность дорожного движения» (всего), в том числе: | 108 504,4 | 120 340,6 | 103 539,1 | 0,0 | 0,0 | 332 384,1 |
| Местный бюджет, из них | 48 504,4 | 60 340,6 | 43 539,1 | 0,0 | 0,0 | 152 384,1 |
| Областной бюджет, в том числе: | 60 000,0 | 60 000,0 | 60 000,0 | 0,0 | 0,0 | 180 000,0 |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Комплекс процессных мероприятий «Дорожное хозяйство и муниципальный дорожный фонд» (всего), в том числе: | 108 504,4 | 120 340,6 | 103 539,1 | 0,0 | 0,0 | 332 384,1 |
| Местный бюджет, из них | 48 504,4 | 60 340,6 | 43 539,1 | 0,0 | 0,0 | 152 384,1 |
| Областной бюджет, в том числе: | 60 000,0 | 60 000,0 | 60 000,0 | 0,0 | 0,0 | 180 000,0 |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Приложение № 1

к муниципальной программе

Тайгинского городского округа

«Дорожная деятельность и безопасность

дорожного движения»

Паспорт

комплекса процессных мероприятий

«Дорожное хозяйство и муниципальный дорожный фонд»

1. Общие положения

| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Отдел капитального строительства Управления жилищно-коммунального и дорожного хозяйства администрации Тайгинского городского (Костюченко Марина Николаевна - начальник отдела капитального строительства Управления жилищно-коммунального и дорожного хозяйства администрации Тайгинского городского округа) |
| --- | --- |
| Связь с муниципальной программой | Муниципальная программа «Дорожная деятельность и безопасность дорожного движения» |

| 2. Показатели комплекса процессных мероприятий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование задачи/показателя |  | Уровень показателя |  | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | Значение показателей по годам |  |  |  |  | Ответственный за достижение показателя (участник муниципальной программы) |
|  |  |  |  |  |  | значение | год | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |
| 1 | Наименование задачи: Обеспечение сохранности автомобильных дорог и поддержание их в состоянии, обеспечивающем круглогодичное, бесперебойное и безопасное движение автомобильного транспорта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Доля освоения денежных средств на проектирование, строительство, реконструкцию, текущий, капитальный ремонт дорог общего пользования местного значения |  | ОМСУ |  | % | 100 | 2025 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Отдел капитального строительства Управления жилищно-коммунального и дорожного хозяйства администрации Тайгинского городского округа |
| 1.2 | Доля освоения денежных средств на летнее содержание дорог общего пользования местного значения |  | ОМСУ |  | % | 100 | 2025 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Отдел капитального строительства Управления жилищно-коммунального и дорожного хозяйства администрации Тайгинского городского округа |
| 1.3 | Доля освоения денежных средств на зимнее содержание дорог общего пользования местного значения |  | ОМСУ |  | % | 100 | 2025 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Отдел капитального строительства Управления жилищно-коммунального и дорожного хозяйства администрации Тайгинского городского округа |
| 1.4 | Доля освоения денежных средств на противопаводковые мероприятия |  | ОМСУ |  | % | 100 | 2025 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Отдел капитального строительства Управления жилищно-коммунального и дорожного хозяйства администрации Тайгинского городского округа |
| 2 | Наименование задачи: Обеспечение безопасности дорожного движения на территории муниципального образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Нанесение дорожной разметки на автомобильные дороги |  | ОМСУ | км |  | 17 | 2025 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | Отдел капитального строительства Управления жилищно-коммунального и дорожного хозяйства администрации Тайгинского городского округа |
| 2.2 | Доля освоения денежных средств на содержание, установку дорожных знаков |  | ОМСУ | % |  | 100 | 2025 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Отдел капитального строительства Управления жилищно-коммунального и дорожного хозяйства администрации Тайгинского городского округа |
| 2.3 | Содержание светофорных объектов |  | ОМСУ | шт |  | 11 | 2025 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | Отдел капитального строительства Управления жилищно-коммунального и дорожного хозяйства администрации Тайгинского городского округа |
| 2.4 | Доля освоения денежных средств на проведения мероприятий в рамках безопасного дорожного движения |  | ОМСУ | % |  | 100 | 2025 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Отдел капитального строительства Управления жилищно-коммунального и дорожного хозяйства администрации Тайгинского городского округа |
| 3 | Наименование задачи: Снижение доли автомобильных дорог муниципального образования, не соответствующих нормативным требованиям |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Доля освоения денежных средств на обеспечение дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных дорожных сооружений на них (за счет средств областного бюджета) | ОМСУ |  | % |  | 100 | 2025 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Отдел капитального строительства Управления жилищно-коммунального и дорожного хозяйства администрации Тайгинского городского округа |
| 3.2 | Доля освоения денежных средств на проектно-сметную документацию на автомобильные дороги местного значения | ОМСУ |  | % |  | 100 | 2025 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Отдел капитального строительства Управления жилищно-коммунального и дорожного хозяйства администрации Тайгинского городского |
| 4 | Наименование задачи: Совершенствование организации движения транспорта и пешеходов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Доля освоения денежных средств на устройство, ремонт тротуаров, пешеходных мостиков | ОМСУ |  | % |  | 100 | 2025 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Отдел капитального строительства Управления жилищно-коммунального и дорожного хозяйства администрации Тайгинского городского округа |

3. План достижения показателей комплекса процессных

мероприятий в 2026 году

| № п/п | Показатели комплекса процессных мероприятий | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Плановые значения по месяцам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | На конец 2026 года |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь |  |
| 1 | Наименование задачи: Обеспечение сохранности автомобильных дорог и поддержание их в состоянии, обеспечивающем круглогодичное, бесперебойное и безопасное движение автомобильного транспорта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Доля освоения денежных средств на проектирование, строительство, реконструкцию, текущий, капитальный ремонт дорог общего пользования местного значения | ОМСУ | % | 0 | 0 | 0 | 10 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 |
| 1.2 | Доля освоения денежных средств на летнее содержание дорог общего пользования местного значения | ОМСУ | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 60 | 90 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 1.3 | Доля освоения денежных средств на зимнее содержание дорог общего пользования местного значения | ОМСУ | % | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 70 | 100 | 100 |
| 1.4 | Доля освоения денежных средств на противопаводковые мероприятия | ОМСУ | % | 0 | 0 | 10 | 30 | 40 | 40 | 40 | 60 | 80 | 80 | 100 | 100 |
| 2 | Наименование задачи: Обеспечение безопасности дорожного движения на территории муниципального образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Нанесение дорожной разметки на автомобильные дороги | ОМСУ | км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 |
| 2.2 | Доля освоения денежных средств на содержание, установку дорожных знаков | ОМСУ | % | 0 | 0 | 10 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 100 |
| 2.3 | Содержание светофорных объектов | ОМСУ | шт | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 11 |
| 2.4 | Доля освоения денежных средств на проведения мероприятий в рамках безопасного дорожного движения | ОМСУ | % | 0 | 0 | 20 | 30 | 50 | 50 | 60 | 60 | 70 | 80 | 100 | 100 |
| 3 | Наименование задачи: Снижение доли автомобильных дорог муниципального образования, не соответствующих нормативным требованиям |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Доля освоения денежных средств на обеспечение дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных дорожных сооружений на них (за счет средств областного бюджета) | ОМСУ | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 80 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 3.2 | Доля освоения денежных средств на проектно-сметную документацию на автомобильные дороги местного значения | ОМСУ | % | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 80 | 90 | 100 | 100 |
| 4 | Наименование задачи: Совершенствование организации движения транспорта и пешеходов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Доля освоения денежных средств на устройство, ремонт тротуаров, пешеходных мостиков | ОМСУ | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 80 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

4. Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных

мероприятий

| № п/п | Наименование мероприятия (результата) | Тип мероприятия (результата) | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | Значения мероприятия (результата), параметра характеристики мероприятия (результата) по годам |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | значение | год | 2026 | 2027 | 2028 |  | 2029 |  | 2030 |
| 1 | Наименование задачи: Обеспечение сохранности автомобильных дорог и поддержание их в состоянии, обеспечивающем круглогодичное, бесперебойное и безопасное движение автомобильного транспорта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Проектирование, строительство, реконструкция, текущий, капитальный ремонт дорог общего пользования местного значения | Приобретение товаров, работ, услуг | % | 100 | 2025 | 100 | 100 | 100 |  | 100 |  | 100 |
| 1.2 | Летнее содержание дорог общего пользования местного значения | Приобретение товаров, работ, услуг | % | 100 | 2025 | 100 | 100 | 100 |  | 100 |  | 100 |
| 1.3 | Зимнее содержание дорог общего пользования местного значения | Приобретение товаров, работ, услуг | % | 100 | 2025 | 100 | 100 | 100 |  | 100 |  | 100 |
| 1.4 | Противопаводковые мероприятия | Приобретение товаров, работ, услуг | % | 100 | 2025 | 100 | 100 | 100 |  | 100 |  | 100 |
| 2 | Наименование задачи: Обеспечение безопасности дорожного движения на территории муниципального образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Нанесение дорожной разметки на дороги городского округа | Приобретение товаров, работ, услуг | км | 17 | 2025 | 17 | 17 |  | 17 |  | 17 | 17 |
| 2.2 | Содержание, обслуживание, установка дорожных знаков | Приобретение товаров, работ, услуг | % | 100 | 2025 | 100 | 100 |  | 100 |  | 100 | 100 |
| 2.3 | Содержание, обслуживание, установка светофоров | Приобретение товаров, работ, услуг | шт | 11 | 2025 | 11 | 11 |  | 11 |  | 11 | 11 |
| 2.4 | Проведение мероприятий в рамках безопасности дорожного движения | Приобретение товаров, работ, услуг | % | 100 | 2025 | 100 | 100 |  | 100 |  | 100 | 100 |
| 3 | Наименование задачи: Снижение доли автомобильных дорог муниципального образования, не соответствующих нормативным требованиям |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Обеспечение дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных дорожных сооружений на них (за счет средств областного бюджета) | Приобретение товаров, работ, услуг | % | 100 | 2025 | 100 | 100 |  | 100 |  | 100 | 100 |
| 3.2 | Проектно-сметная, техническая документация | Приобретение товаров, работ, услуг | % | 100 | 2025 | 100 | 100 |  | 100 |  | 100 | 100 |
| 4 | Наименование задачи: Совершенствование организации движения транспорта и пешеходов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Устройство, ремонт тротуаров, пешеходных мостиков | Приобретение товаров, работ, услуг | % | 100 | 2025 | 100 | 100 |  | 100 |  | 100 | 100 |

5. Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий

| Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования | Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | Всего |
| Комплекс процессных мероприятий «Дорожное хозяйство и муниципальный дорожный фонд « (всего), в том числе: | 108 504,4 | 120 340,6 | 103 539,1 | 0,0 | 0,0 | 332 384,1 |
| Местный бюджет, из них | 48 504,4 | 60 340,6 | 43 539,1 | 0,0 | 0,0 | 152 384,1 |
| Областной бюджет, в том числе: | 60 000,0 | 60 000,0 | 60 000,0 | 0,0 | 0,0 | 180 000,0 |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Проектирование, строительство, реконструкция, текущий, капитальный ремонт дорог общего пользования местного значения, всего, в том числе: | 3 688,4 | 10 000,0 | 10 000,0 | 0,0 | 0,0 | 23 688,4 |
| Местный бюджет, из них | 3 688,4 | 10 000,0 | 10 000,0 | 0,0 | 0,0 | 23 688,4 |
| Областной бюджет, в том числе: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Летнее содержание дорог общего пользования местного значения, всего, в том числе: | 3 000,0 | 3 000,0 | 3 000,0 | 0,0 | 0,0 | 9 000,0 |
| Местный бюджет, из них | 3 000,0 | 3 000,0 | 3 000,0 | 0,0 | 0,0 | 9 000,0 |
| Областной бюджет, в том числе: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Зимнее содержание дорог общего пользования местного значения, всего, в том числе: | 30 000,0 | 29 363,0 | 12 561,5 | 0,0 | 0,0 | 71 924,5 |
| Местный бюджет, из них | 30 000,0 | 29 363,0 | 12 561,5 | 0,0 | 0,0 | 71 924,5 |
| Областной бюджет, в том числе: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Противопаводковые мероприятия, всего, в том числе: | 2 000,0 | 4 000,0 | 4 000,0 | 0,0 | 0,0 | 10 000,0 |
| Местный бюджет, из них | 2 000,0 | 4 000,0 | 4 000,0 | 0,0 | 0,0 | 10 000,0 |
| Областной бюджет, в том числе: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Нанесение дорожной разметки на дороги городского округа, всего, в том числе: | 1 000,0 | 2 000,0 | 2 000,0 | 0,0 | 0,0 | 5 000,0 |
| Местный бюджет, из них | 1 000,0 | 2 000,0 | 2 000,0 | 0,0 | 0,0 | 5 000,0 |
| Областной бюджет, в том числе: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Содержание, обслуживание, установка дорожных знаков, всего, в том числе: | 1 000,0 | 2 000,0 | 2 000,0 | 0,0 | 0,0 | 5 000,0 |
| Местный бюджет, из них | 1 000,0 | 2 000,0 | 2 000,0 | 0,0 | 0,0 | 5 000,0 |
| Областной бюджет, в том числе: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Содержание, обслуживание, установка светофоров, всего, в том числе: | 800,0 | 800,0 | 800,0 | 0,0 | 0,0 | 2 400,0 |
| Местный бюджет, из них | 800,0 | 800,0 | 800,0 | 0,0 | 0,0 | 2 400,0 |
| Областной бюджет, в том числе: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Устройство, ремонт тротуаров, пешеходных мостиков, всего, в том числе: | 1 000,0 | 1 000,0 | 1 000,0 | 0,0 | 0,0 | 3 000,0 |
| Местный бюджет, из них | 1 000,0 | 1 000,0 | 1 000,0 | 0,0 | 0,0 | 3 000,0 |
| Областной бюджет, в том числе: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Проведение мероприятий в рамках безопасности дорожного движения, всего, в том числе: | 1 000,0 | 3 161,6 | 3 161,6 | 0,0 | 0,0 | 7 323,2 |
| Местный бюджет, из них | 1 000,0 | 3 161,6 | 3 161,6 | 0,0 | 0,0 | 7 323,2 |
| Областной бюджет, в том числе: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Обеспечение дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных дорожных сооружений на них (за счет средств областного бюджета), всего, в том числе: | 64 516,0 | 64 516,0 | 64 516,0 | 0,0 | 0,0 | 193 548,0 |
| Местный бюджет, из них | 4 516,0 | 4 516,0 | 4 516,0 | 0,0 | 0,0 | 13 548,0 |
| Областной бюджет, в том числе: | 60 000,0 | 60 000,0 | 60 000,0 | 0,0 | 0,0 | 180 000,0 |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Проектно-сметная, техническая документация, всего, в том числе: | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 0,0 | 0,0 | 1 500,0 |
| Местный бюджет, из них | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 0,0 | 0,0 | 1 500,0 |
| Областной бюджет, в том числе: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

6. План реализации комплекса процессных мероприятий

| Задача, мероприятие (результат)/контрольная точка | Дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель (участник муниципальной программы) | Вид подтверждающего документа |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование задачи комплекса процессных мероприятий: Обеспечение сохранности автомобильных дорог и поддержание их в состоянии, обеспечивающем круглогодичное, бесперебойное и безопасное движение автомобильного транспорта |  |  |  |
| Проектирование, строительство, реконструкция, текущий, капитальный ремонт дорог общего пользования местного значения | Х | Х | Х |
| Контрольная точка 1 Заключение контрактов на выполнение работ | Ежегодно до 30 мая | Управление жилищно-коммунального и дорожного хозяйства администрации Тайгинского городского округа | Контракт на проведение работ |
| Контрольная точка 2 Услуга оказана | Ежегодно до 15 сентября | Управление жилищно-коммунального и дорожного хозяйства администрации Тайгинского городского округа | Акт выполненных работ |
| Летнее содержание дорог общего пользования местного значения | Х | Х | Х |
| Контрольная точка 1 Заключение контрактов на выполнение работ | Ежегодно до 15 марта | Управление жилищно-коммунального и дорожного хозяйства администрации Тайгинского городского округа | Контракт на проведение работ |
| Контрольная точка 2 Услуга оказана | Ежегодно до 15 октября | Управление жилищно-коммунального и дорожного хозяйства администрации Тайгинского городского округа | Акт выполненных работ |
| Зимнее содержание дорог общего пользования местного значения | Х | Х | Х |
| Контрольная точка 1 Заключение контрактов на выполнение работ | Ежегодно до 15 октября | Управление жилищно-коммунального и дорожного хозяйства администрации Тайгинского городского округа | Контракт на проведение работ |
| Контрольная точка 2 Услуга оказана | Ежегодно до 20 апреля | Управление жилищно-коммунального и дорожного хозяйства администрации Тайгинского городского округа | Акт выполненных работ |
| Противопаводковые мероприятия | Х | Х | Х |
| Контрольная точка 1 Заключение контрактов на выполнение работ | Ежегодно до 30 января | Управление жилищно-коммунального и дорожного хозяйства администрации Тайгинского городского округа | Контракт на проведение работ |
| Контрольная точка 2 Услуга оказана | Ежегодно до 20 октября | Управление жилищно-коммунального и дорожного хозяйства администрации Тайгинского городского округа | Акт выполненных работ |
| Наименование задачи комплекса процессных мероприятий: Обеспечение безопасности дорожного движения на территории муниципального образования |  |  |  |
| Нанесение дорожной разметки на дороги городского округа | Х | Х | Х |
| Контрольная точка 1 Заключение контрактов на выполнение работ | Ежегодно до 1 мая | Управление жилищно-коммунального и дорожного хозяйства администрации Тайгинского городского округа | Контракт на проведение работ |
| Контрольная точка 2 Услуга оказана | Ежегодно до 1 июля | Управление жилищно-коммунального и дорожного хозяйства администрации Тайгинского городского округа | Акт выполненных работ |
| Содержание, обслуживание и установка дорожных знаков | Х | Х | Х |
| Контрольная точка 1 Заключение контрактов на выполнение работ | Ежегодно до 1 апреля | Управление жилищно-коммунального и дорожного хозяйства администрации Тайгинского городского округа | Контракт на проведение работ |
| Контрольная точка 2 Услуга оказана | Ежегодно до 30 декабря | Управление жилищно-коммунального и дорожного хозяйства администрации Тайгинского городского округа | Акт выполненных работ |
| Содержание, обслуживание, установка светофоров | Х | Х | Х |
| Контрольная точка 1 Заключение контрактов на выполнение работ | Ежемесячно до 15 числа | Управление жилищно-коммунального и дорожного хозяйства администрации Тайгинского городского округа | Контракт на проведение работ |
| Контрольная точка 2 Услуга оказана | Ежемесячно до 1 числа | Управление жилищно-коммунального и дорожного хозяйства администрации Тайгинского городского округа | Акт выполненных работ |
| Устройство, ремонт тротуаров, пешеходных мостиков | Х | Х | Х |
| Контрольная точка 1 Заключение контрактов на выполнение работ | Ежегодно до 15 мая | Управление жилищно-коммунального и дорожного хозяйства администрации Тайгинского городского округа | Контракт на проведение работ |
| Контрольная точка 2 Услуга оказана | Ежегодно до 1 сентября | Управление жилищно-коммунального и дорожного хозяйства администрации Тайгинского городского округа | Акт выполненных работ |
| Проведение мероприятий в рамках безопасности дорожного движения | Х | Х | Х |
| Контрольная точка 1 Заключение контрактов на выполнение работ | Ежемесячно до 15 числа | Управление жилищно-коммунального и дорожного хозяйства администрации Тайгинского городского округа | Контракт на проведение работ |
| Контрольная точка 2 Услуга оказана | Ежемесячно до 1 числа | Управление жилищно-коммунального и дорожного хозяйства администрации Тайгинского городского округа | Акт выполненных работ |
| Наименование задачи комплекса процессных мероприятий: Снижение доли автомобильных дорог муниципального образования, не соответствующих нормативным требованиям |  |  |  |
| Обеспечение дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных дорожных сооружений на них (за счет средств областного бюджета) | Х | Х | Х |
| Контрольная точка 1 Заключение соглашения для софинансирования выполненных работ из областного бюджета | Ежегодно до 15 февраля | Управление жилищно-коммунального и дорожного хозяйства администрации Тайгинского городского округа | Соглашение с министерством жилищно-коммунального и дорожного комплекса Кузбасса |
| Контрольная точка 2 Заключение контрактов на выполнение работ | Ежегодно до 15 апреля | Управление жилищно-коммунального и дорожного хозяйства администрации Тайгинского городского округа | Контракт на проведение работ |
| Контрольная точка 3 Услуга оказана | Ежегодно до 30 сентября | Управление жилищно-коммунального и дорожного хозяйства администрации Тайгинского городского округа | Акт выполненных работ |
| Наименование задачи комплекса процессных мероприятий: Совершенствование организации движения транспорта и пешеходов |  |  |  |
| Проектно-сметная, техническая документация | Х | Х | Х |
| Контрольная точка 1 Заключение контрактов на выполнение работ | Ежемесячно до 15 числа | Управление жилищно-коммунального и дорожного хозяйства администрации Тайгинского городского округа | Контракт на проведение работ |
| Контрольная точка 2 Услуга оказана | Ежемесячно до 1 числа | Управление жилищно-коммунального и дорожного хозяйства администрации Тайгинского городского округа | Акт выполненных работ |