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Кемеровская область - Кузбасс
АДМИНИСТРАЦИЯ ТАЙГИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 11.12.2025 № 586-п                                                       Тайгинский городской округ

Об утверждении муниципальной
программы Тайгинского городского округа 
«Дорожная деятельность и безопасность
дорожного движения» 



Руководствуясь статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации,  Федеральным законом от 20.03.2025 N 33-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в единой системе публичной власти», постановлением администрации Тайгинского городского округа от 08.07.2025 № 339-п «Об утверждении порядка разработки и реализации муниципальных программ Тайгинского городского округа и признании утратившими силу некоторых постановлений администрации», на основании Перечня муниципальных программ Тайгинского городского округа, утвержденного постановлением администрации Тайгинского городского округа от 27.06.2025 № 333-п «Об утверждении перечня муниципальных программ Тайгинского городского округа», администрация Тайгинского городского округа постановляет:
1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу Тайгинского городского округа «Дорожная деятельность и безопасность дорожного движения».
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Тайгинский рабочий», обнародовать путем вывешивания копии постановления на информационном стенде, размещенном в помещении администрации Тайгинского городского округа по адресу: г. Тайга, ул. 40 лет Октября, д. 23 и разместить на официальном сайте администрации Тайгинского городского округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
3. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы Тайгинского городского округа Е.Ю. Кокорчук.  
4. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2026. 




Глава Тайгинского городского округа                                                     М.Е. Теремецкий







Утверждена
постановлением администрации
Тайгинского городского округа
от 11.12.2025 № 586-п

[bookmark: P74]Муниципальная программа
Тайгинского городского округа 
«Дорожная деятельность и безопасность дорожного движения»

Стратегические приоритеты муниципальной программы
«Дорожная деятельность и безопасность дорожного движения»

1. Оценка текущего состояния сферы дорожного комплекса

 Автомобильные дороги общего пользования являются важнейшей составляющей транспортной инфраструктуры и оказывают существенное влияние на темпы социально-экономического развития городского округа.
Формирование современной и эффективной сети автомобильных дорог общего пользования и обеспечение устойчивой ее работы  являются необходимыми условиями повышения конкурентоспособности городского округа и роста благосостояния жителей.
Улично-дорожная сеть городского округа составляет 293,3 км, оборудована светофорными объектами, пешеходными переходами, искусственными неровностями. 
В настоящее время существующая сеть автомобильных дорог общего пользования не в полной мере отвечает требованиям сегодняшнего дня, так как имеет недостаточную плотность дорог, техническое состояние значительной части автомобильных дорог своим параметрам не соответствует техническим нормам и возросшей интенсивности движения. 
С учетом финансовых возможностей и приоритетности задач социально-экономического развития городского округа развитие сети автомобильных дорог общего пользования осуществляется последовательно.
В целях сохранности и устойчивой работы существующей сети автомобильных работ для обеспечения  круглогодичного, непрерывного, безопасного и комфортного  движения автомобильного транспорта необходимо осуществление в течение всего года обязательного комплекса работ по уходу за дорогами, дорожными сооружениями и полосой отвода, профилактике и устранению постоянно возникающих деформаций и повреждений, зимнему содержанию, уходу за элементами обустройства дороги, организации и обеспечению безопасности движения. 
Значительный ежегодный рост количества автотранспорта и его грузоподъемности приводит к ускоренному износу и разрушению существующей сети автомобильных дорог, в результате чего в настоящее время большая часть автомобильных дорог не соответствуют нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационному состоянию. Неудовлетворительное транспортно-эксплуатационное состояние автомобильных дорог приводит к росту дорожно-транспортных происшествий, снижению деловой активности населения, убыткам пользователей автомобильных дорог, ухудшению экологической обстановки. 
Дорожно-транспортные происшествия наносят экономике муниципального округа значительный ущерб. 
Для восстановления транспортно-эксплуатационных и технических характеристик дорог и дорожных сооружений, а также их повышения необходимо проведение работ по ремонту и капитальному ремонту. 
Реализация Программы позволит комплексно подойти к развитию автомобильных дорог, искусственных сооружений и технических средств организации дорожного движения, обеспечить их согласованное развитие и функционирование, соответственно, более эффективное использование финансовых и материальных ресурсов. Процесс совершенствования автомобильных дорог окажет существенное влияние на социально-экономическое развитие муниципального образования. 
Программа содержит характеристики и механизм реализации мероприятий по капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения и сооружений.
За 2025 год в Тайге отремонтировано 4 автомобильные дороги, протяженностью 2,2 км. Также проведено летнее и зимнее содержание, проведены противопаводковые мероприятия для ликвидации подтоплений. В рамках проведения мероприятий по безопасности дорожного движения выполнены работы по установке, замене пешеходных ограждений и дорожных знаков, установке дорожных неровностей, ремонту светофорных объектов.

2. Описание приоритетов и целей муниципальной политики в сфере реализации муниципальной программы

Приоритеты Тайгинского городского округа в сфере дорожной деятельности и безопасности дорожного движения – это повышение уровня безопасности дорожного движения, как транспортного, так и пешеходного. 
Цели программы: 
1. Сохранение, совершенствование и развитие сети автомобильных дорог местного значения в соответствии с потребностями экономики и населения, и обеспечение ее эффективного функционирования.
2. Обеспечение высокого уровня безопасности дорожного движения. Приоритеты реализуемой политики в сфере дорожной деятельности и безопасности дорожного движения на территории Тайгинского городского округа установлены следующими стратегическими документами и нормативными правовыми актами: 
- Федеральным законом от 20.03.2025 № 33-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в единой системе публичной власти»; 
- Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2024 № 309 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года»; 
- Государственной программой «Развитие жилищно-коммунального и дорожного комплекса Кузбасса», утвержденной постановлением Правительства Кемеровской области – Кузбасса от 31.10.2023 №705;
- Постановлением администрации Тайгинского городского округа от 27.08.2019  № 420-п (ред. от 31.03.2025 № 168-п) «Об утверждении плана мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития «Тайгинского городского округа» до 2035 года».
Реализация положений вышеперечисленных стратегических документов и нормативных правовых актов позволила наметить пути решения проблем в сфере дорожной деятельности и безопасности дорожного движения.

3. Сведения о взаимосвязи со стратегическими приоритетами, целями и показателями государственных программ Кемеровской области – Кузбасса

Настоящая муниципальная программа не имеет связи с государственными программами Российской Федерации, с государственными программами Кемеровской области - Кузбасса.

4. Задачи муниципального управления, способы их эффективного решения в сфере дорожного комплекса и безопасность дорожного движения

Реализация данной Программы направлена на сохранение, совершенствование и развитие сети автомобильных дорог местного значения в соответствии с потребностями экономики и населения, и обеспечение ее эффективного функционирования, а также обеспечение высокого уровня безопасности дорожного движения.
Для достижения поставленной цели предполагается решение следующих основных задач:
1. Обеспечение сохранности автомобильных дорог и поддержание их в состоянии, обеспечивающем круглогодичное, бесперебойное и безопасное движение автомобильного транспорта.
2. Обеспечение безопасности дорожного движения на территории муниципального образования.
3. Снижение доли автомобильных дорог муниципального образования, не соответствующих нормативным требованиям.
4. Совершенствование организации движения транспорта и пешеходов.
		Способом эффективного решения задач программы является своевременное и полноценное обеспечение достижения ожидаемых эффектов, а именно ожидается:
		1. Сохранность автомобильных дорог и поддержание их в состоянии, обеспечивающем круглогодичное, бесперебойное и безопасное движение автомобильного транспорта.
		2. Сокращение количества дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими.
		3. Повышение доли автомобильных дорог муниципального образования соответствующих нормативным требованиям.
		4. Сокращено количества лиц, погибших и травмированных в результате дорожно-транспортных происшествий.


















Паспорт
муниципальной программы Тайгинского городского округа
«Дорожная деятельность и безопасность дорожного движения» 

1. Основные положения

	[bookmark: Par23]Куратор муниципальной программы
	Кокорчук Елена Юрьевна, первый заместитель главы Тайгинского городского округа

	Ответственный исполнитель муниципальной программы
	Костюченко Марина Николаевна, начальник отдела капитального строительства Управления жилищно-коммунального и дорожного хозяйства администрации Тайгинского городского округа

	Период реализации муниципальной программы
	2026 - 2030 годы

	Цели муниципальной программы
	1. Сохранение, совершенствование и развитие сети автомобильных дорог местного значения в соответствии с потребностями экономики и населения, и обеспечение ее эффективного функционирования;
2. Обеспечение высокого уровня безопасности дорожного движения.

	Направления (подпрограммы) муниципальной программы
	Комплекс процессных мероприятий 
«Дорожное хозяйство и муниципальный дорожный фонд»

	Связь с национальными целями Российской Федерации/ государственными программами Кемеровской области - Кузбасса
	Отсутствует/отсутствует











		ПРОЕКТ

	2. Показатели муниципальной программы


	№ п/п
	Наименование показателя
	Уровень показателя
	Признак возрастания/убывания
	Единица измерения (по ОКЕИ)
	Базовое значение
	Значение показателя по годам
	Документ
	Ответственный за достижение показателя
	Связь с показателями государственной программы Кузбасса

	
	
	
	
	
	значение
	год
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	
	
	

	 Цель 1.   Сохранение, совершенствование и развитие сети автомобильных дорог местного значения в соответствии с потребностями экономики и населения, и обеспечение ее эффективного функционирования

	1
	Доля освоения денежных средств на проектирование, строительство, реконструкцию, текущий, капитальный ремонт дорог общего пользования местного значения
	ОМСУ
	возрастающий
	%
	100
	2025
	100
	100
	100
	100
	100
	Отсутствует
	Отдел капитального строительства Управления жилищно-коммунального и дорожного хозяйства администрации Тайгинского городского округа
	-

	2
	Доля освоения денежных средств на летнее содержание дорог общего пользования местного значения
	ОМСУ
	возрастающий
	%
	100
	2025
	100
	100
	100
	100
	100
	Отсутствует
	Отдел капитального строительства Управления жилищно-коммунального и дорожного хозяйства администрации Тайгинского городского округа

	-

	3
	Доля освоения денежных средств на  зимнее содержание дорог общего пользования местного значения
	ОМСУ
	возрастающий
	%
	100
	2025
	100
	100
	100
	100
	100
	Отсутствует
	Отдел капитального строительства Управления жилищно-коммунального и дорожного хозяйства администрации Тайгинского городского округа

	-

	4
	Доля освоения денежных средств на обеспечение дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных дорожных сооружений на них (за счет средств областного бюджета)
	ОМСУ
	возрастающий
	%
	100
	2025
	100
	100
	100
	100
	100
	Отсутствует
	Отдел капитального строительства Управления жилищно-коммунального и дорожного хозяйства администрации Тайгинского городского округа

	-

	5
	Доля освоения денежных средств на проектно-сметную документацию на  автомобильные дороги местного значения
	ОМСУ
	возрастающий
	%
	100
	2025
	100
	100
	100
	100
	100
	Отсутствует
	Отдел капитального строительства Управления жилищно-коммунального и дорожного хозяйства администрации Тайгинского городского округа

	-

	6
	Доля освоения денежных средств на противопаводковые мероприятия
	ОМСУ
	возрастающий
	%
	100
	2025
	100
	100
	100
	100
	100
	Отсутствует
	Отдел капитального строительства Управления жилищно-коммунального и дорожного хозяйства администрации Тайгинского городского округа

	-

	Цель 2. Обеспечение высокого уровня безопасности дорожного движения

	1
	Нанесение дорожной разметки на автомобильные дороги
	ОМСУ
	возрастающий
	км
	17
	2025
	17
	17
	17
	17
	17
	Отсутствует
	Отдел капитального строительства Управления жилищно-коммунального и дорожного хозяйства администрации Тайгинского городского округа

	-

	2
	Доля освоения денежных средств на содержание, установку дорожных знаков
	ОМСУ
	возрастающий
	%
	100
	2025
	100
	100
	100
	100
	100
	Отсутствует
	Отдел капитального строительства Управления жилищно-коммунального и дорожного хозяйства администрации Тайгинского городского округа

	-

	3
	Содержание светофорных объектов
	ОМСУ
	возрастающий
	шт
	11
	2025
	11
	11
	11
	11
	11
	Отсутствует
	Отдел капитального строительства Управления жилищно-коммунального и дорожного хозяйства администрации Тайгинского городского округа

	-

	4
	Доля освоения денежных средств на устройство, ремонт тротуаров, пешеходных мостиков
	ОМСУ
	возрастающий
	%
	100
	2025
	100
	100
	100
	100
	100
	Отсутствует
	Отдел капитального строительства Управления жилищно-коммунального и дорожного хозяйства администрации Тайгинского городского округа

	-

	5
	Доля освоения денежных средств на проведения мероприятий в рамках безопасного дорожного движения
	ОМСУ
	возрастающий
	%
	100
	2025
	100
	100
	100
	100
	100
	
	Отдел капитального строительства Управления жилищно-коммунального и дорожного хозяйства администрации Тайгинского городского округа
	-







		

3. План достижения показателей муниципальной программы
в 2026 году

	№ п/п
	Цели/показатели муниципальной программы
	Уровень показателя

	Единица измерения
(по ОКЕИ)
	Плановые значения по месяцам
	На конец 2026 года

	
	
	
	
	январь
	февраль
	март
	апрель
	май
	июнь
	июль
	август
	сентябрь
	октябрь
	ноябрь
	

	1
	Цель: Сохранение, совершенствование и развитие сети автомобильных дорог местного значения в соответствии с потребностями экономики и населения, и обеспечение ее эффективного функционирования

	1
	Доля освоения денежных средств на проектирование, строительство, реконструкцию, текущий, капитальный ремонт дорог общего пользования местного значения
	ОМСУ
	%
	0
	0
	0
	10
	30
	40
	50
	60
	70
	80
	90
	100

	2
	Доля освоения денежных средств на летнее содержание дорог общего пользования местного значения
	ОМСУ
	%
	0
	0
	0
	0
	0
	30
	60
	90
	100
	100
	100
	100

	3
	Доля освоения денежных средств на  зимнее содержание дорог общего пользования местного значения
	ОМСУ
	%
	60
	60
	60
	60
	60
	60
	60
	60
	60
	70
	100
	100

	4
	Доля освоения денежных средств на обеспечение дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных дорожных сооружений на них (за счет средств областного бюджета)
	ОМСУ
	%
	0
	0
	0
	0
	0
	60
	80
	100
	100
	100
	100
	100

	5
	Доля освоения денежных средств на проектно-сметную документацию на  автомобильные дороги местного значения
	ОМСУ
	%
	10
	20
	30
	40
	50
	60
	70
	80
	80
	90
	100
	100

	6
	Доля освоения денежных средств на противопаводковые мероприятия
	ОМСУ
	%
	0
	0
	10
	30
	40
	40
	40
	60
	80
	80
	100
	100

	2
	Цель 2. Обеспечение высокого уровня безопасности дорожного движения

	1
	Нанесение дорожной разметки на автомобильные дороги
	ОМСУ
	км
	0
	0
	0
	0
	0
	17
	0
	0
	0
	0
	0
	17

	2
	Доля освоения денежных средств на содержание, установку дорожных знаков
	ОМСУ
	%
	0
	0
	10
	30
	40
	50
	60
	70
	80
	90
	100
	100

	3
	Содержание светофорных объектов
	ОМСУ
	шт
	0
	0
	0
	0
	4
	4
	1
	1
	1
	0
	0
	11

	4
	Доля освоения денежных средств на устройство, ремонт тротуаров, пешеходных мостиков
	ОМСУ
	%
	0
	0
	0
	0
	30
	80
	100
	100
	100
	100
	100
	100

	5
	Доля освоения денежных средств на проведения мероприятий в рамках безопасного дорожного движения
	ОМСУ
	%
	0
	0
	20
	30
	50
	50
	60
	60
	70
	80
	100
	100











4. Структура муниципальной программы

	№ п/п
	Задачи структурного элемента
	Краткое описание ожидаемых эффектов от реализации задачи структурного элемента
	Связь с показателями

	1.
	Комплекс процессных мероприятий: «Дорожное хозяйство и муниципальный дорожный фонд»

	Ответственный за реализацию: Управление жилищно-коммунального и дорожного хозяйства администрации Тайгинского городского округа
	Срок реализации: 2026 - 2030 годы

	1.1
	Задача: Обеспечение сохранности автомобильных дорог и поддержание их в состоянии, обеспечивающем круглогодичное, бесперебойное и безопасное движение автомобильного транспорта
	Сохранность автомобильных дорог и поддержание их в состоянии, обеспечивающем круглогодичное, бесперебойное и безопасное движение автомобильного транспорта
	Доля освоения денежных средств на проектирование, строительство, реконструкцию, текущий, капитальный ремонт дорог общего пользования местного значения;
доля освоения денежных средств на противопаводковые мероприятия;
доля освоения денежных средств на  зимнее содержание дорог общего пользования местного значения;
доля освоения денежных средств на  летнее содержание дорог общего пользования местного значения.

	1.2
	Задача: Обеспечение безопасности дорожного движения на территории муниципального образования
	Сокращение количества дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими
	Доля освоения денежных средств на проведения мероприятий в рамках безопасного дорожного движения;
содержание светофорных объектов;
доля освоения денежных средств на содержание, установку дорожных знаков;
нанесение дорожной разметки на автомобильные дороги.

	1.3
	Задача: Снижение доли автомобильных дорог муниципального образования, не соответствующих нормативным требованиям.
	Повышение доли автомобильных дорог муниципального образования соответствующих нормативным требованиям.
	Доля освоения денежных средств на проектно-сметную документацию на  автомобильные дороги местного значения;
доля освоения денежных средств на обеспечение дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных дорожных сооружений на них (за счет средств областного бюджета).

	1.4
	Задача: Совершенствование организации движения транспорта и пешеходов.
	Сокращено количества лиц, погибших и травмированных в результате дорожно-транспортных происшествий.
	Доля освоения денежных средств на устройство, ремонт тротуаров, пешеходных мостиков.





5. Финансовое обеспечение муниципальной программы

	Наименование муниципальной программы, структурного элемента, источник финансового обеспечения
	Объем финансового обеспечения по годам,
тыс. рублей

	
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	Всего

	Муниципальная программа «Дорожная деятельность и безопасность дорожного движения» (всего), в том числе:
	108 504,4
	120 340,6
	103 539,1
	0,0
	0,0
	332 384,1

	Местный бюджет, из них
	48 504,4
	60 340,6
	43 539,1
	0,0
	0,0
	152 384,1

	Областной бюджет, в том числе:
	60  000,0
	60  000,0
	60  000,0
	0,0
	0,0
	180 000,0

	Федеральный бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Внебюджетные источники
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Комплекс процессных мероприятий   «Дорожное хозяйство и муниципальный дорожный фонд»
(всего), в том числе:
	108 504,4
	120 340,6
	103 539,1
	0,0
	0,0
	332 384,1

	Местный бюджет, из них
	48 504,4
	60 340,6
	43 539,1
	0,0
	0,0
	152 384,1

	Областной бюджет, в том числе:
	60  000,0
	60  000,0
	60  000,0
	0,0
	0,0
	180 000,0

	Федеральный бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Внебюджетные источники
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0



		

Приложение № 1
к муниципальной программе 
Тайгинского городского округа
«Дорожная деятельность и безопасность
                      дорожного движения»

[bookmark: Par1089]Паспорт
комплекса процессных мероприятий 
«Дорожное хозяйство и муниципальный дорожный фонд»

1. Общие положения

	Ответственный исполнитель муниципальной программы
	Отдел капитального строительства Управления жилищно-коммунального и дорожного хозяйства администрации Тайгинского городского (Костюченко Марина Николаевна - начальник отдела капитального строительства Управления жилищно-коммунального и дорожного хозяйства администрации Тайгинского городского округа)

	Связь с муниципальной программой
	Муниципальная программа «Дорожная деятельность и безопасность дорожного движения»



		

	2. Показатели комплекса процессных мероприятий


	№ п/п
	Наименование задачи/показателя
	Уровень показателя
	Единица измерения
(по ОКЕИ)
	Базовое значение
	Значение показателей по годам
	Ответственный за достижение показателя (участник муниципальной программы)

	
	
	
	
	значение
	год
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	

	1
	Наименование задачи: Обеспечение сохранности автомобильных дорог и поддержание их в состоянии, обеспечивающем круглогодичное, бесперебойное и безопасное движение автомобильного транспорта

	1.1
	Доля освоения денежных средств на проектирование, строительство, реконструкцию, текущий, капитальный ремонт дорог общего пользования местного значения
	ОМСУ
	%
	100
	2025
	100
	100
	100
	100
	100
	Отдел капитального строительства Управления жилищно-коммунального и дорожного хозяйства администрации Тайгинского городского округа

	1.2
	Доля освоения денежных средств на летнее содержание дорог общего пользования местного значения
	ОМСУ
	%
	100
	2025
	100
	100
	100
	100
	100
	Отдел капитального строительства Управления жилищно-коммунального и дорожного хозяйства администрации Тайгинского городского округа

	1.3
	Доля освоения денежных средств на  зимнее содержание дорог общего пользования местного значения
	ОМСУ
	%
	100
	2025
	100
	100
	100
	100
	100
	Отдел капитального строительства Управления жилищно-коммунального и дорожного хозяйства администрации Тайгинского городского округа

	1.4
	Доля освоения денежных средств на противопаводковые мероприятия
	ОМСУ
	%
	100
	2025
	100
	100
	100
	100
	100
	Отдел капитального строительства Управления жилищно-коммунального и дорожного хозяйства администрации Тайгинского городского округа

	2
	Наименование задачи: Обеспечение безопасности дорожного движения на территории муниципального образования

	2.1
	Нанесение дорожной разметки на автомобильные дороги
	ОМСУ
	км
	17
	2025
	17
	17
	17
	17
	17
	Отдел капитального строительства Управления жилищно-коммунального и дорожного хозяйства администрации Тайгинского городского округа

	2.2
	Доля освоения денежных средств на содержание, установку дорожных знаков
	ОМСУ
	%
	100
	2025
	100
	100
	100
	100
	100
	Отдел капитального строительства Управления жилищно-коммунального и дорожного хозяйства администрации Тайгинского городского округа

	2.3
	Содержание светофорных объектов
	ОМСУ
	шт
	11
	2025
	11
	11
	11
	11
	11
	Отдел капитального строительства Управления жилищно-коммунального и дорожного хозяйства администрации Тайгинского городского округа

	2.4
	Доля освоения денежных средств на проведения мероприятий в рамках безопасного дорожного движения
	ОМСУ
	%
	100
	2025
	100
	100
	100
	100
	100
	Отдел капитального строительства Управления жилищно-коммунального и дорожного хозяйства администрации Тайгинского городского округа

	3
	Наименование задачи: Снижение доли автомобильных дорог муниципального образования, не соответствующих нормативным требованиям

	3.1
	Доля освоения денежных средств на обеспечение дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных дорожных сооружений на них (за счет средств областного бюджета)
	ОМСУ
	%
	100
	2025
	100
	100
	100
	100
	100
	Отдел капитального строительства Управления жилищно-коммунального и дорожного хозяйства администрации Тайгинского городского округа

	3.2
	Доля освоения денежных средств на проектно-сметную документацию на  автомобильные дороги местного значения
	ОМСУ
	%
	100
	2025
	100
	100
	100
	100
	100
	Отдел капитального строительства Управления жилищно-коммунального и дорожного хозяйства администрации Тайгинского городского

	4
	Наименование задачи: Совершенствование организации движения транспорта и пешеходов

	4.1
	Доля освоения денежных средств на устройство, ремонт тротуаров, пешеходных мостиков
	ОМСУ
	%
	100
	2025
	100
	100
	100
	100
	100
	Отдел капитального строительства Управления жилищно-коммунального и дорожного хозяйства администрации Тайгинского городского округа



3. План достижения показателей комплекса процессных
мероприятий в 2026 году


	№ п/п
	Показатели комплекса процессных мероприятий

	Уровень показателя
	Единица измерения (по ОКЕИ)
	Плановые значения по месяцам
	На конец 2026 года

	
	
	
	
	январь
	февраль
	март
	апрель
	май
	июнь
	июль
	август
	сентябрь
	октябрь
	ноябрь
	

	1
	Наименование задачи: Обеспечение сохранности автомобильных дорог и поддержание их в состоянии, обеспечивающем круглогодичное, бесперебойное и безопасное движение автомобильного транспорта

	1.1
	Доля освоения денежных средств на проектирование, строительство, реконструкцию, текущий, капитальный ремонт дорог общего пользования местного значения
	ОМСУ
	%
	0
	0
	0
	10
	30
	40
	50
	60
	70
	80
	90
	100

	1.2
	Доля освоения денежных средств на летнее содержание дорог общего пользования местного значения
	ОМСУ
	%
	0
	0
	0
	0
	0
	30
	60
	90
	100
	100
	100
	100

	1.3
	Доля освоения денежных средств на  зимнее содержание дорог общего пользования местного значения
	ОМСУ
	%
	60
	60
	60
	60
	60
	60
	60
	60
	60
	70
	100
	100

	1.4
	Доля освоения денежных средств на противопаводковые мероприятия
	ОМСУ
	%
	0
	0
	10
	30
	40
	40
	40
	60
	80
	80
	100
	100

	2
	Наименование задачи: Обеспечение безопасности дорожного движения на территории муниципального образования

	2.1
	Нанесение дорожной разметки на автомобильные дороги
	ОМСУ
	км
	0
	0
	0
	0
	0
	17
	0
	0
	0
	0
	0
	17

	2.2
	Доля освоения денежных средств на содержание, установку дорожных знаков
	ОМСУ
	%
	0
	0
	10
	30
	40
	50
	60
	70
	80
	90
	100
	100

	2.3
	Содержание светофорных объектов
	ОМСУ
	шт
	0
	0
	0
	0
	4
	4
	1
	1
	1
	0
	0
	11

	2.4
	Доля освоения денежных средств на проведения мероприятий в рамках безопасного дорожного движения
	ОМСУ
	%
	0
	0
	20
	30
	50
	50
	60
	60
	70
	80
	100
	100

	3
	Наименование задачи: Снижение доли автомобильных дорог муниципального образования, не соответствующих нормативным требованиям

	3.1
	Доля освоения денежных средств на обеспечение дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных дорожных сооружений на них (за счет средств областного бюджета)
	ОМСУ
	%
	0
	0
	0
	0
	0
	60
	80
	100
	100
	100
	100
	100

	3.2
	Доля освоения денежных средств на проектно-сметную документацию на  автомобильные дороги местного значения
	ОМСУ
	%
	10
	20
	30
	40
	50
	60
	70
	80
	80
	90
	100
	100

	4
	Наименование задачи: Совершенствование организации движения транспорта и пешеходов

	4.1
	Доля освоения денежных средств на устройство, ремонт тротуаров, пешеходных мостиков
	ОМСУ
	%
	0
	0
	0
	0
	30
	80
	100
	100
	100
	100
	100
	100



4. Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных
мероприятий

	№ п/п
	Наименование мероприятия (результата)
	Тип мероприятия
(результата)
	Единица измерения
 (по ОКЕИ)
	Базовое значение
	Значения мероприятия (результата), параметра характеристики мероприятия (результата) по годам

	
	
	
	
	значение
	год
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030

	1
	Наименование задачи: Обеспечение сохранности автомобильных дорог и поддержание их в состоянии, обеспечивающем круглогодичное, бесперебойное и безопасное движение автомобильного транспорта

	1.1
	Проектирование, строительство, реконструкция, текущий, капитальный ремонт дорог общего пользования местного значения
	Приобретение товаров, работ, услуг
	%
	100
	2025
	100
	100
	100
	100
	100

	1.2
	Летнее содержание дорог общего пользования местного значения
	Приобретение товаров, работ, услуг
	%
	100
	2025
	100
	100
	100
	100
	100

	1.3
	Зимнее содержание дорог общего пользования местного значения
	Приобретение товаров, работ, услуг
	%
	100
	2025
	100
	100
	100
	100
	100

	1.4
	Противопаводковые мероприятия
	Приобретение товаров, работ, услуг
	%
	100
	2025
	100
	100
	100
	100
	100

	2
	Наименование задачи: Обеспечение безопасности дорожного движения на территории муниципального образования

	2.1
	Нанесение дорожной разметки на дороги городского округа
	Приобретение товаров, работ, услуг
	км
	17
	2025
	17
	17
	17
	17
	17

	2.2
	Содержание, обслуживание, установка дорожных знаков
	Приобретение товаров, работ, услуг
	%
	100
	2025
	100
	100
	100
	100
	100

	2.3
	Содержание, обслуживание, установка светофоров
	Приобретение товаров, работ, услуг
	шт
	11
	2025
	11
	11
	11
	11
	11

	2.4
	Проведение мероприятий в рамках безопасности дорожного движения
	Приобретение товаров, работ, услуг
	%
	100
	2025
	100
	100
	100
	100
	100

	3
	Наименование задачи: Снижение доли автомобильных дорог муниципального образования, не соответствующих нормативным требованиям

	3.1
	Обеспечение дорожной деятельности в отношении автомобильных  дорог общего пользования местного значения и искусственных дорожных сооружений на них (за счет средств областного бюджета)
	Приобретение товаров, работ, услуг
	%
	100
	2025
	100
	100
	100
	100
	100

	3.2
	Проектно-сметная, техническая документация
	Приобретение товаров, работ, услуг
	%
	100
	2025
	100
	100
	100
	100
	100

	4
	Наименование задачи:  Совершенствование организации движения транспорта и пешеходов

	4.1
	Устройство, ремонт тротуаров, пешеходных мостиков
	Приобретение товаров, работ, услуг
	%
	100
	2025
	100
	100
	100
	100
	100





5. Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий

	Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования
	Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей

	
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	Всего

	Комплекс процессных мероприятий «Дорожное хозяйство и муниципальный дорожный фонд « (всего), в том числе:
	
108 504,4
	
120 340,6
	
103 539,1
	
0,0
	
0,0
	
332 384,1

	Местный бюджет, из них
	48 504,4
	60 340,6
	43 539,1
	0,0
	0,0
	152 384,1

	Областной бюджет, в том числе:
	
60 000,0
	
60 000,0
	
60 000,0
	0,0
	0,0
	180 000,0

	Федеральный бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Внебюджетные источники
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Проектирование, строительство, реконструкция, текущий, капитальный ремонт дорог общего пользования местного значения, всего, в том числе:
	3 688,4
	10 000,0
	10 000,0
	0,0
	0,0
	23 688,4

	Местный бюджет, из них
	3 688,4
	10 000,0
	10 000,0
	0,0
	0,0
	23 688,4

	Областной бюджет, в том числе:
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Федеральный бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Внебюджетные источники
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Летнее содержание дорог общего пользования местного значения, всего, в том числе:
	3 000,0
	3 000,0
	3 000,0
	0,0
	0,0
	9 000,0

	Местный бюджет, из них
	3 000,0
	3 000,0
	3 000,0
	0,0
	0,0
	9 000,0

	Областной бюджет, в том числе:
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Федеральный бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Внебюджетные источники
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Зимнее содержание дорог общего пользования местного значения, всего, в том числе:
	30 000,0
	29 363,0
	12 561,5
	0,0
	0,0
	71 924,5

	Местный бюджет, из них
	30 000,0
	29 363,0
	12 561,5
	0,0
	0,0
	71 924,5

	Областной бюджет, в том числе:
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Федеральный бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Внебюджетные источники
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Противопаводковые мероприятия, всего, в том числе:
	2 000,0
	4 000,0
	4 000,0
	0,0
	0,0
	10 000,0

	Местный бюджет, из них
	2 000,0
	4 000,0
	4 000,0
	0,0
	0,0
	10 000,0

	Областной бюджет, в том числе:
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Федеральный бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Внебюджетные источники
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Нанесение дорожной разметки на дороги городского округа, всего, в том числе:
	1 000,0
	2 000,0
	2 000,0
	0,0
	0,0
	5 000,0

	Местный бюджет, из них
	1 000,0
	2 000,0
	2 000,0
	0,0
	0,0
	5 000,0

	Областной бюджет, в том числе:
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Федеральный бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Внебюджетные источники
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Содержание, обслуживание, установка дорожных знаков, всего, в том числе:
	1 000,0
	2 000,0
	2 000,0
	0,0
	0,0
	5 000,0

	Местный бюджет, из них
	1 000,0
	2 000,0
	2 000,0
	0,0
	0,0
	5 000,0

	Областной бюджет, в том числе:
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Федеральный бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Внебюджетные источники
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Содержание, обслуживание, установка светофоров, всего, в том числе:
	800,0
	800,0
	800,0
	0,0
	0,0
	2 400,0

	Местный бюджет, из них
	800,0
	800,0
	800,0
	0,0
	0,0
	2 400,0

	Областной бюджет, в том числе:
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Федеральный бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Внебюджетные источники
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Устройство, ремонт тротуаров, пешеходных мостиков, всего, в том числе:
	1 000,0
	1 000,0
	1 000,0
	0,0
	0,0
	3 000,0

	Местный бюджет, из них
	1 000,0
	1 000,0
	1 000,0
	0,0
	0,0
	3 000,0

	Областной бюджет, в том числе:
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Федеральный бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Внебюджетные источники
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Проведение мероприятий в рамках безопасности дорожного движения, всего, в том числе:
	1 000,0
	3 161,6
	3 161,6
	0,0
	0,0
	7 323,2

	Местный бюджет, из них
	1 000,0
	3 161,6
	3 161,6
	0,0
	0,0
	7 323,2

	Областной бюджет, в том числе:
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Федеральный бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Внебюджетные источники
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Обеспечение дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных дорожных сооружений на них (за счет средств областного бюджета), всего, в том числе:
	64 516,0
	64 516,0
	64 516,0
	0,0
	0,0
	193 548,0

	Местный бюджет, из них
	4 516,0
	4 516,0
	4 516,0
	0,0
	0,0
	13 548,0

	Областной бюджет, в том числе:
	60 000,0
	60 000,0
	60 000,0
	0,0
	0,0
	180 000,0

	Федеральный бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Внебюджетные источники
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Проектно-сметная, техническая документация, всего, в том числе:
	500,0
	500,0
	500,0
	0,0
	0,0
	1 500,0

	Местный бюджет, из них
	500,0
	500,0
	500,0
	0,0
	0,0
	1 500,0

	Областной бюджет, в том числе:
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Федеральный бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Внебюджетные источники
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0













6. План реализации комплекса процессных мероприятий

	Задача, мероприятие (результат)/контрольная точка
	Дата наступления контрольной точки
	Ответственный исполнитель (участник муниципальной программы)
	Вид подтверждающего документа

	Наименование задачи комплекса процессных мероприятий: Обеспечение сохранности автомобильных дорог и поддержание их в состоянии, обеспечивающем круглогодичное, бесперебойное и безопасное движение автомобильного транспорта

	Проектирование, строительство, реконструкция, текущий, капитальный ремонт дорог общего пользования местного значения
	Х
	Х
	Х

	Контрольная точка 1
Заключение контрактов на выполнение работ
	Ежегодно
[bookmark: _GoBack]до 30 мая
	Управление жилищно-коммунального и дорожного хозяйства администрации Тайгинского городского округа
	Контракт на проведение работ

	Контрольная точка 2
Услуга оказана
	Ежегодно
до 15 сентября
	Управление жилищно-коммунального и дорожного хозяйства администрации Тайгинского городского округа
	Акт выполненных работ

	Летнее содержание дорог общего пользования местного значения
	Х
	Х
	Х

	Контрольная точка 1
Заключение контрактов на выполнение работ
	Ежегодно
до 15 марта
	Управление жилищно-коммунального и дорожного хозяйства администрации Тайгинского городского округа
	Контракт на проведение работ

	Контрольная точка 2
Услуга оказана
	Ежегодно
 до 15 октября
	Управление жилищно-коммунального и дорожного хозяйства администрации Тайгинского городского округа
	Акт выполненных работ

	Зимнее содержание дорог общего пользования местного значения
	Х
	Х
	Х

	Контрольная точка 1
Заключение контрактов на выполнение работ
	Ежегодно
 до 15 октября
	Управление жилищно-коммунального и дорожного хозяйства администрации Тайгинского городского округа
	Контракт на проведение работ

	Контрольная точка 2
Услуга оказана
	Ежегодно
до 20 апреля
	Управление жилищно-коммунального и дорожного хозяйства администрации Тайгинского городского округа
	Акт выполненных работ

	Противопаводковые мероприятия
	Х
	Х
	Х

	Контрольная точка 1
Заключение контрактов на выполнение работ
	Ежегодно
до 30 января
	Управление жилищно-коммунального и дорожного хозяйства администрации Тайгинского городского округа
	Контракт на проведение работ

	Контрольная точка 2
Услуга оказана
	Ежегодно
до 20 октября
	Управление жилищно-коммунального и дорожного хозяйства администрации Тайгинского городского округа
	Акт выполненных работ

	Наименование задачи комплекса процессных мероприятий: Обеспечение безопасности дорожного движения на территории муниципального образования

	Нанесение дорожной разметки на дороги городского округа
	Х
	Х
	Х

	Контрольная точка 1
Заключение контрактов на выполнение работ
	Ежегодно
до 1 мая
	Управление жилищно-коммунального и дорожного хозяйства администрации Тайгинского городского округа
	Контракт на проведение работ

	Контрольная точка 2
Услуга оказана
	Ежегодно
до 1 июля
	Управление жилищно-коммунального и дорожного хозяйства администрации Тайгинского городского округа
	Акт выполненных работ

	Содержание, обслуживание и 
установка дорожных знаков
	Х
	Х
	Х

	Контрольная точка 1
Заключение контрактов на выполнение работ
	Ежегодно
до 1 апреля
	Управление жилищно-коммунального и дорожного хозяйства администрации Тайгинского городского округа
	Контракт на проведение работ

	Контрольная точка 2
Услуга оказана
	Ежегодно
до 30 декабря
	Управление жилищно-коммунального и дорожного хозяйства администрации Тайгинского городского округа
	Акт выполненных работ

	Содержание, обслуживание, установка светофоров
	Х
	Х
	Х

	Контрольная точка 1
Заключение контрактов на выполнение работ
	Ежемесячно
до 15 числа
	Управление жилищно-коммунального и дорожного хозяйства администрации Тайгинского городского округа
	Контракт на проведение работ

	Контрольная точка 2
Услуга оказана
	Ежемесячно
до 1 числа
	Управление жилищно-коммунального и дорожного хозяйства администрации Тайгинского городского округа
	Акт выполненных работ

	Устройство,  ремонт тротуаров, пешеходных мостиков
	Х
	Х
	Х

	Контрольная точка 1
Заключение контрактов на выполнение работ
	Ежегодно
до 15 мая
	Управление жилищно-коммунального и дорожного хозяйства администрации Тайгинского городского округа
	Контракт на проведение работ

	Контрольная точка 2
Услуга оказана
	Ежегодно
 до 1 сентября
	Управление жилищно-коммунального и дорожного хозяйства администрации Тайгинского городского округа
	Акт выполненных работ

	Проведение мероприятий в рамках безопасности дорожного движения
	Х
	Х
	Х

	Контрольная точка 1
Заключение контрактов на выполнение работ
	Ежемесячно
до 15 числа
	Управление жилищно-коммунального и дорожного хозяйства администрации Тайгинского городского округа
	Контракт на проведение работ

	Контрольная точка 2
Услуга оказана
	Ежемесячно
до 1 числа
	Управление жилищно-коммунального и дорожного хозяйства администрации Тайгинского городского округа
	Акт выполненных работ

	Наименование задачи комплекса процессных мероприятий: Снижение доли автомобильных дорог муниципального образования, не соответствующих нормативным требованиям

	Обеспечение дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования  местного значения и искусственных дорожных сооружений на них (за счет средств областного бюджета)
	Х
	Х
	Х

	Контрольная точка 1
Заключение соглашения  для софинансирования выполненных работ из областного бюджета
	Ежегодно
до 15 февраля
	Управление жилищно-коммунального и дорожного хозяйства администрации Тайгинского городского округа
	Соглашение с министерством жилищно-коммунального и дорожного комплекса Кузбасса

	Контрольная точка 2
Заключение контрактов на выполнение работ
	Ежегодно
до 15 апреля
	Управление жилищно-коммунального и дорожного хозяйства администрации Тайгинского городского округа
	Контракт на проведение работ

	Контрольная точка 3
Услуга оказана
	Ежегодно
до 30 сентября
	Управление жилищно-коммунального и дорожного хозяйства администрации Тайгинского городского округа
	Акт выполненных работ

	Наименование задачи комплекса процессных мероприятий: Совершенствование организации движения транспорта и пешеходов

	Проектно-сметная, техническая документация
	Х
	Х
	Х

	Контрольная точка 1
Заключение контрактов на выполнение работ
	Ежемесячно
до 15 числа
	Управление жилищно-коммунального и дорожного хозяйства администрации Тайгинского городского округа
	Контракт на проведение работ

	Контрольная точка 2
Услуга оказана
	Ежемесячно
до 1 числа
	Управление жилищно-коммунального и дорожного хозяйства администрации Тайгинского городского округа
	Акт выполненных работ
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